# Adroddiad blynyddol cerdded, olwynio a beicio 2024-25

# Cynnwys

Cynnwys	2

Rhagair	3

1.	Cyflwyniad	5

1.1.	Ynglŷn â'r Adroddiad hwn	5

2.	Ein Cyd-destun Polisi	5

2.1.	Cefndir	5

2.2.	Llwybr Newydd	5

2.3.	Cynllun Cyflawni Teithio Llesol	6

3.	Partneriaid cyflawni a rhanddeiliaid eraill	6

3.1.	Llywodraeth Cymru	6

3.2.	Trafnidiaeth Cymru (TrC)	6

3.3.	Awdurdodau lleol	7

3.4.	Y trydydd sector	7

3.5.	Cydbwyllgorau Corfforedig (CBC)	7

3.6.	Bwrdd Teithio Llesol	7

4.	Monitro	8

4.1.	Fframwaith Monitro Teithio Llesol	8

4.2.	Pecyn Cymorth Arweiniol Monitro a Gwerthuso	11

4.3.	Mewnwelediadau o Adroddiadau Blynyddol ar Berfformiad	11

4.4.	Mapiau Rhwydweithiau Teithio Llesol	12

5.	Arweiniad	13

5.1.	Canllawiau’r Ddeddf Teithio Llesol	13

5.2.	Canllawiau Strydoedd Ysgol	13

5.3.	Deddf yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) 2024	14

5.4.	Offeryn Blaenoriaethu	14

5.5.	Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru	14

6.	Seilwaith	15

6.1.	Cronfa Teithio Llesol	15

6.2.	Grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau (LlDMC)	23

6.3.	Integreiddio â thrafnidiaeth gyhoeddus	26

6.4.	Rhwydwaith Ffyrdd Strategol	27

6.5.	Llwybrau i Bawb	29

7.	Hyrwyddo a Newid Ymddygiad	30

7.1.	Pecyn Hyrwyddo Teithio Llesol	30

7.2.	Teithio i ac o’r gweithle	30

7.3.	Gweithredu ar Newid Hinsawdd	33

8.	Teithio llesol i'r ysgol	34

8.1.	Hyb Teithio Llesol i'r Ysgol	34

8.2.	Rhaglen WOW Cerdded i’r Ysgol 2023-25	35

8.3.	Rhaglen Teithiau Iach 2024-25	37

8.4.	Cynlluniau Ysgol Teithio Llesol (CYTLl)	37

8.5.	Cymunedau Dysgu Cynaliadwy	38

8.6.	Polisi Chwarae	39

8.7.	Pwysau Iach Cymru Iach	39

8.8.	Estyn	40

8.9.	Teithio gan Ddysgwyr	40

8.10.	Hyfforddiant i Feicwyr a Cherddwyr	40

9.	Meithrin capasiti	41

9.1.	Academi Teithio Llesol	41

9.2.	Swyddfa Ddylunio Teithio Llesol	41

10.	Datblygu cymuned ymarfer	42

10.1.	Grŵp Swyddogion Teithio Llesol (GSTLl)	42

10.2.	Cynhadledd Teithiau Ysgol Iach a Llesol	43

11.	Atodiad – Monitro’r Cynllun Cyflawni Teithio Llesol	44

# Rhagair

Mae cerdded, olwynio a beicio yn elfennau hanfodol o system drafnidiaeth sy'n deg, yn iach ac yn gynaliadwy ac sy'n gweithio i bawb, ym mhob rhan o Gymru. Mae hon yn thema ganolog yn Llwybr Newydd, ein strategaeth drafnidiaeth genedlaethol, ac fe'i hadlewyrchir drwy’r holl waith yr ydym wedi'i gyflawni dros y flwyddyn ddiwethaf, a nodir yn yr adroddiad hwn.

Fe wnes i ei gwneud hi’n flaenoriaeth sicrhau bod pawb, ni waeth beth fo'u hoedran, eu gallu neu eu lleoliad, yn gallu cael mynediad at drafnidiaeth ddiogel, ddibynadwy a chynhwysol. Mae hynny'n cynnwys cerdded, olwynio a beicio, sy'n hanfodol ar gyfer teithiau pob dydd, boed er mwyn mynd i'r ysgol, cyrraedd y safle bysiau, neu gysylltu â gwasanaethau lleol.

Mae'r adroddiad hwn yn amlygu’r cynnydd yr ydym wedi'i wneud o ran cefnogi cerdded, olwynio a beicio ledled Cymru. Mae'n dangos sut yr ydym yn buddsoddi mewn seilwaith, addysg a chymunedau i wneud cerdded, olwynio a beicio yn fwy diogel ac yn fwy hygyrch. Mae arnom eisiau sicrhau bod teithio llesol yn cael ei integreiddio â'n rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus ac yn cael ei gefnogi gan strydoedd wedi'u dylunio’n dda, sy'n ystyriol o bobl.

Mae tegwch yn dal i fod yn ganolog i’n dull gweithredu, fel a nodir yn Teithio i Bawb, a gyhoeddais ym mis Gorffennaf. I rai pobl, mae mynediad at drafnidiaeth yn syml, hyd yn oed yn ddiddigwydd. Ond i eraill gall fod yn anodd iawn. Mae hyn yn effeithio ar hyder pobl, yn lleihau annibyniaeth, ac yn ei gwneud hi'n anos cael mynediad at swyddi, addysg a gwasanaethau hanfodol eraill.

Mae hygyrchedd yn fater o hawliau dynol, gwahaniaethu, ac yn fater iechyd a diogelwch. Os ydym yn dylunio ein system drafnidiaeth o amgylch anghenion y rhai mwyaf agored i niwed, gan wneud iddi deimlo'n ddiogel, yn groesawgar ac yn hygyrch, rydym yn dylunio system drafnidiaeth i bawb. Mae'r dull hwn yn ganolog i sut y byddwn yn cyflawni cynlluniau cerdded, olwynio a beicio yn y dyfodol.

Rwy'n falch o'r cynlluniau cerdded, olwynio a beicio yr ydym eisoes wedi'u cyflawni ledled Cymru—o welliannau lleol bychain fel cyrbau is i lwybrau diogel newydd i ysgolion. Ond mae mwy i'w wneud. Rwy'n dal i fod yn gwbl ymrwymedig i adeiladu system drafnidiaeth sy'n cysylltu pobl a lleoedd ledled Cymru - yn ddiogel, yn gynaliadwy, ac er budd pawb.

Ken Skates AS

Ysgrifennydd y Cabinet dros Drafnidiaeth a Gogledd Cymru

# Cyflwyniad

## Ynglŷn â'r Adroddiad hwn

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg ar gyflawni rhaglenni teithio llesol Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn 2024-25, a'r data swyddogol diweddaraf sydd ar gael ar lefelau defnydd teithio llesol. Mae'n cyflawni'r ddyletswydd adrodd a osodwyd ar Lywodraeth Cymru gan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, ond yn mynd y tu hwnt i’r ddyletswydd honno, ac roedd yn argymhelliad a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol yn Hydref 2024. Ceir crynodeb o'r cynnydd yn erbyn y camau gweithredu a nodwyd yng Nghynllun Cyflawni Teithio Llesol 2024 yn yr Atodiad.

# Ein Cyd-destun Polisi

## Cefndir

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Drafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi nodi ei flaenoriaethau ar gyfer cerdded, olwynio a beicio, sef:

- sicrhau mynediad diogel a chynhwysol at drafnidiaeth gyhoeddus, yn enwedig i'r rhai heb geir.

- hyrwyddo cerdded, olwynio a beicio ymhlith pobl ifanc, gan gefnogi mynediad iach at addysg.

- gwneud y gorau o’r terfynau cyflymder mwy diogel, gan leihau'r angen am seilwaith newydd drud.

Mae cyfiawnder cymdeithasol a chynhwysiant yn allweddol i'r penderfyniadau y mae Llywodraeth Cymru yn eu gwneud ac yn goleuo llawer o'r camau gweithredu yr adroddir arnynt drwy’r adroddiad blynyddol hwn.

Yn 2024-25, roedd cyfanswm y gwariant ar draws y llinellau cyllideb a’r gweithgareddau gan Lywodraeth Cymru a oedd yn ymwneud yn benodol â theithio llesol yn £61,918,510. Mae hyn yn cynnwys gwariant cyfalaf a refeniw.

## Llwybr Newydd

Mae Llwybr Newydd: Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021 yn nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud pobl a newid hinsawdd flaenllaw ac yn ganolog i system drafnidiaeth Cymru. Wrth ei chraidd, nod Llwybr Newydd yw trawsnewid system drafnidiaeth Cymru dros yr 20 mlynedd nesaf ac mae ein gwaith ar deithio llesol yn cyfrannu at ei blaenoriaethau.

## Cynllun Cyflawni Teithio Llesol

Mae'r Cynllun Cyflawni Teithio Llesol, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2024, yn ategu Llwybr Newydd ac yn nodi sut yr ydym yn amcanu at wneud teithio llesol yn haws cael mynediad ato, yn fwy deniadol i'w ddefnyddio ac yn fwy cynhwysol. Mae'r Cynllun yn darparu manylion y prif gamau gweithredu y mae Llywodraeth Cymru a'i phartneriaid yn eu cymryd i gyrraedd y nod hwn ar draws ein pedwar maes cyflawni allweddol:

- Arwain y newid.

- Cyflawni ar lefel uwch.

- Dangos yr hyn y gall teithio llesol ei gyflawni.

- Gwneud teithio llesol yn ddewis cyntaf ar gyfer rhagor o deithiau.

Ceir diweddariadau ar Gamau Gweithredu o'r Cynllun Cyflawni Teithio Llesol drwy’r adroddiad hwn ac fe'u crynhoir yn yr Atodiad.

# Partneriaid cyflawni a rhanddeiliaid eraill

## Llywodraeth Cymru

Rôl Llywodraeth Cymru yw pennu cyfeiriad polisi teithio llesol yng Nghymru. Mae Llwybr Newydd yn diffinio ein gweledigaeth ar gyfer teithio llesol a'i rôl wrth greu rhwydwaith trafnidiaeth gynaliadwy sy'n diwallu anghenion cenedlaethau'r dyfodol.

Mae Teithio Llesol yn flaenoriaeth ar draws y Llywodraeth, felly mae integreiddio effeithiol â pholisïau a rhaglenni ehangach yn hanfodol. Rydym yn parhau i wella trefniadau gweithio ar draws adrannau, gyda ffocws penodol ar gynllunio, addysg, adfywio ac iechyd. Ceir enghreifftiau o'n gwaith trawsadrannol drwy’r adroddiad hwn.

## Trafnidiaeth Cymru (TrC)

Mae teithio llesol yn rhan integredig o weithgarwch TrC. Maent yn ein cynorthwyo i gyflawni a monitro'r Cynllun Cyflawni Teithio Llesol, rheoli a datblygu'r Gronfa Teithio Llesol ac yn cefnogi awdurdodau lleol wrth iddynt hwythau gyflawni eu gwaith. Rydym yn gweithio gyda TrC i gynyddu'r cymorth a'r arweiniad y maent yn eu rhoi mewn perthynas â datblygu a chyflawni cynlluniau teithio llesol. Mae hyn yn eu galluogi i arwain o ran diweddaru Canllawiau’r Ddeddf Teithio Llesol, rhannu arfer gorau, cymhwyso'r dechnoleg ddiweddaraf a datblygu datrysiadau arloesol.

## Awdurdodau lleol

Mae awdurdodau lleol yn ganolog i gyflawni'r ymyriadau sy'n gwasanaethu teithiau pob dydd. Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn gosod y cyd-destun ar gyfer teithio llesol yng Nghymru, gan osod dyletswyddau ar awdurdodau lleol i gynllunio a chyflawni rhwydweithiau, integreiddio teithio llesol fel rhan o brosiectau trafnidiaeth eraill, yn ogystal â hyrwyddo a monitro teithio llesol. Daeth dyletswydd newydd i hyrwyddo teithio llesol fel ffordd o leihau neu gyfyngu ar lygredd aer i rym ym mis Ionawr 2025.

## Y trydydd sector

Rydym yn cydnabod gwerth y trydydd sector o ran ymgysylltu â chymunedau, cynyddu mynediad a newid ymddygiad. Rydym yn ymrwymedig i weithio gyda'r sector lle bynnag y bo modd wrth gyflawni'r cynllun gweithredu hwn i sicrhau'r deilliannau gorau i bobl a chymunedau.

## Cydbwyllgorau Corfforedig (CBC)

Mae gan y Cydbwyllgorau Corfforedig a ffurfiwyd yn ddiweddar ddyletswydd i ddatblygu Cynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol (CTRh) yn unol â'n canllawiau. Mae'r CTRh yn ymgorffori ac yn cymhwyso ein rhaglenni cenedlaethol strategol i flaenoriaethau rhanbarthol a lleol. Wrth edrych tua’r dyfodol, bydd cyllid grant trafnidiaeth yn cael ei ddiwygio i alluogi Cydbwyllgorau Corfforedig i gyflawni eu CTRh, gan symud i ffwrdd o ddulliau cyllido sy’n seiliedig ar ddulliau teithio. O fewn TrC mae'r timau trafnidiaeth rhanbarthol a’r arweinwyr ac ymgynghorwyr rhaglenni rhanbarthol arbenigol yn cynorthwyo’r Cydbwyllgorau Corfforedig i flaenoriaethu a chyflawni cynlluniau cyflawni trafnidiaeth rhanbarthol.

## Bwrdd Teithio Llesol

Rôl y Bwrdd Teithio Llesol yw cynghori a herio Llywodraeth Cymru ac mae'n gyfrifol am y canlynol:

- Craffu ar Lywodraeth Cymru, a chyrff eraill sy'n gyfrifol am gyflawni, o ran cynnydd,

- Adrodd yn flynyddol ar gynnydd gan gynnwys data cenedlaethol ar fesurau deilliannau teithio llesol, a

- Dod â phartneriaid cyflawni at ei gilydd i rannu arfer gorau ac adnabod heriau.

Dychwelodd cymorth Ysgrifenyddiaeth ar gyfer y Bwrdd i Lywodraeth Cymru o 2024-25. Mae gan y Bwrdd fynediad at gymorth allanol ar gyfer ei weithgareddau cyfathrebu ac mae'n cynhyrchu ei adroddiad blynyddol ei hun.

Yn 2024-25, canolbwyntiodd dau is-grŵp i'r bwrdd ar feysydd blaenoriaeth:

- Is-grŵp Teithio Llesol i'r Ysgol: Mae wedi cael gorchwyl i graffu ar weithgareddau'r Hyb Teithio Llesol i'r Ysgol yn Llywodraeth Cymru, ac i hyrwyddo a hwyluso teithio llesol ymhlith plant o oedran ysgol a'u teuluoedd. Yn 2024–25, cynigiodd yr is-grŵp fod diweddariad cynhwysfawr yn cael ei gynnal o'r Cynllun Cyflawni Teithio Llesol i'r Ysgol blaenorol a baratowyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, fod mecanweithiau atebolrwydd ar gyfer yr Hyb yn cael eu gwella, a bod arfer gorau’n cael ei rannu’n systematig ar draws ysgolion. Argymhellodd hefyd aliniad gwell ag amcanion polisi cyfredol a nodau newid ymddygiad, ochr yn ochr ag argymell gwelliannau o ran casglu data i ategu prosesau penderfynu sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

- Is-grŵp Teithio Llesol Cynhwysol: Mae wedi cael gorchwyl i graffu ar bolisïau a seilwaith teithio llesol o safbwynt cynhwysol a hygyrch, yn enwedig ar gyfer grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ac sydd dan anfantais. Mae'r grŵp yn rhoi arweiniad a chymorth mewn perthynas â chael gwared ar rwystrau i gyfranogiad a gwreiddio tegwch mewn gwaith i gynllunio a chyflawni teithio llesol.

# Monitro

## Fframwaith Monitro Teithio Llesol

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi datblygu Fframwaith Monitro Teithio Llesol (FfMTLl) a fydd yn ein galluogi i dracio a monitro cynnydd yn well o ran gwireddu uchelgeisiau Llywodraeth Cymru ar gyfer cerdded, olwynio a beicio.

Cyhoeddwyd y Fframwaith Monitro Teithio Llesol (FfMTLl) ar 28 Chwefror 2025. Roedd y cyhoeddiad yn dilyn canfyddiadau Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Teithio Llesol ac Adroddiad Archwilio Cymru ar Deithio Llesol, a ryddhawyd yn hydref 2024, gyda'r ddau adroddiad yn amlygu’r angen i gryfhau gwaith i fonitro a gwerthuso cynlluniau teithio llesol yng Nghymru.

Mae'r FfMTLl yn cynnwys 17 o fesurau monitro a fydd yn sefydlu llinell sylfaen i helpu i dracio a monitro cynnydd o ran gwireddu uchelgeisiau Llywodraeth Cymru ar gyfer teithio llesol, gan gyd-fynd â'r blaenoriaethau a nodir yn Llwybr Newydd.

Mae'r fframwaith yn rhan o ffrwd waith fonitro ehangach sydd wedi'i bwriadu i wella'r ddealltwriaeth am deithiau cerdded, olwynio a beicio. Mae'n ategu’r dull monitro a ddefnyddiwyd ar gyfer Strategaeth Drafnidiaeth Cymru a bydd yn:

- Sefydlu sylfaen dystiolaeth o ddata i allu cael dealltwriaeth gliriach am ddefnyddio teithio llesol ledled Cymru.

- Adnabod ystod o fesurau y gellir eu defnyddio i ategu buddsoddiad parhaus mewn teithio llesol yng Nghymru, gan gynnwys manteision ehangach ymyriadau lle y bo'n bosibl.

- Gwella gallu Llywodraeth Cymru a TrC i werthuso effaith buddsoddi mewn seilwaith teithio llesol.

Ffynhonnell ddata bwysig ar gyfer y FfMTLl fydd canlyniadau Arolwg Teithio Cenedlaethol Cymru. Disgwylir canlyniadau cychwynnol yn Gwanwyn 2026 ac yn y cyfamser mae rhai mesurau yn dal i gael eu poblogi â data dirprwy.

Ar gyfer yr adroddiad hwn rydym wedi cynnwys mesurau a ddiweddarwyd â data ystyrlon yn ddiweddar iawn.

Ceir esboniadau manwl o'r data ac adroddiad technegol yn y Fframwaith a gyhoeddwyd.

Dangosydd allweddol yw M15: Canran y bobl sy’n cerdded neu sy’n beicio o leiaf unwaith yr wythnos fel ffordd o deithio. Mae'r data diweddaraf a ddangosir yn y fframwaith yw data ar gyfer 2022-23, pan oedd 52 y cant o bobl yn cerdded neu'n beicio o leiaf unwaith yr wythnos fel dull ffordd o deithio. Mae hyn yn gynnydd bach o’i gymharu â 2021-22. Nid yw'r data pennawd diweddaraf o Arolwg Cenedlaethol Cymru ar gyfer 2024-25 wedi'i adlewyrchu eto yn y fframwaith cyhoeddedig ond mae wedi'i gynnwys isod.

Lefelau defnydd teithio llesol (M15)

Daw'r data isod o Arolwg Cenedlaethol Cymru a bydd yn cael ei ddisodli yn y dyfodol gan ddata o Arolwg Teithio Cenedlaethol Cymru.

Teithiau cerdded (10 munud+) neu feicio o leiaf unwaith yr wythnos fel ffordd o deithio:

2021–2022: 52%

2022–2023: 52%

2024-2025: 53%

Mynediad a Seilwaith (M2-M6)

- Erbyn 2023, roedd 69% o'r boblogaeth yn byw o fewn 800 metr a 53% o fewn 400 metr i lwybr Teithio Llesol. (M 2)

- Yn 2024, roedd gan Gymru 1,299 km o lwybrau cerdded a 1,070 km o lwybrau beicio a oedd yn cyrraedd y trothwy archwilio ansawdd o 70%. (M3)

- O'r rhain, roedd 619 km o lwybrau cerdded a 392 km o lwybrau beicio’n cyrraedd y safon archwilio "dymunol" fwy trwyadl o 80%. (M4)

- Cyrhaeddodd sgoriau archwilio cyfartalog llwybrau 81% ar gyfer cerdded, i fyny o 73% yn 2021, a 77% ar gyfer beicio yn 2024, i fyny o 68% yn 2021. (M5)

- Roedd cyfanswm y mannau parcio beiciau mewn gorsafoedd rheilffordd yn 1,668. (M6)

Teithio llesol i'r ysgol (M11, M17)

- Yn 2023, teithiodd 53% o ddisgyblion cynradd a 33% o ddisgyblion uwchradd i'r ysgol gan ddefnyddio dulliau teithio llesol (cerdded, olwynio neu feicio), yn ôl Arolwg Dwylo i Fyny Iechyd Cyhoeddus Cymru.

- Erbyn 2024, roedd gan 23% o ysgolion cynradd ac 11% o ysgolion uwchradd Gynllun Ysgol Teithio Llesol (CYTLl).

Dull teithio arferol i'r ysgol gynradd – cerdded (Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru)

2018/19: 43%

2021/22: 47%

2024/25: 48%

Dull teithio arferol i'r ysgol uwchradd – cerdded (Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru)

2018/19 : 33%

2021/22: 33%

2024/25: 33%

Diogelwch ac Ansawdd Aer (M13, M14)

- Cafodd cyfanswm o 865 o gerddwyr (559) a beicwyr (306) eu hanafu neu eu lladd mewn gwrthdrawiadau a gofnodwyd gan yr heddlu yn 2023.

- Roedd crynodiad nitrogen deuocsid (NO₂) cyfartalog cenedlaethol yn 4.52 μg/m³ yn 2023, gyda NOₓ yn 5.78 μg/m³.

## Pecyn Cymorth Arweiniol Monitro a Gwerthuso

Yn 2024-25, mae Trafnidiaeth Cymru wedi cydweithio gydag Uned Ymchwil a Monitro Sustrans i gynhyrchu Pecyn Cymorth Arweiniol Monitro a Gwerthuso drafft ar gyfer awdurdodau lleol, ar ran Llywodraeth Cymru. Darparwyd y pecyn cymorth i awdurdodau lleol ym mis Mai 2025.  Darparwyd hyfforddiant ategol ar-lein yn ogystal ag yn y cnawd ym Mhontypridd a Wrecsam ym mis Tachwedd 2024 ac eto ym mis Mehefin 2025.

Mae'r pecyn cymorth yn cynnig arweiniad ymarferol i fonitro cynlluniau teithio llesol yng Nghymru a bydd yn cefnogi awdurdodau lleol gyda'u dyletswyddau adrodd fel a nodir yng Nghanllawiau'r Ddeddf Teithio Llesol a chanllawiau grant trafnidiaeth. Bydd hyn yn helpu i fynd i'r afael â materion adnabod diffyg strategaethau monitro cadarn a godwyd gan y Bwrdd Teithio Llesol ac Archwilio Cymru.

## Mewnwelediadau o Adroddiadau Blynyddol ar Berfformiad

Fel un o amodau eu grant, gofynnir i awdurdodau lleol ddarparu adroddiadau ar berfformiad am dair blynedd ar ôl dyfarnu cyllid i gynllun. Bu Trafnidiaeth Cymru’n gweithio gydag Uned Ymchwil a Monitro Sustrans i ddadansoddi gwybodaeth o Adroddiadau Cynnydd Blynyddol (ACB) y Gronfa Teithio Llesol (CTLl), gan ddechrau â blwyddyn ariannol 2021-22, y flwyddyn lawn gyntaf i TrC ddechrau gweinyddu rhaglen y Gronfa Teithio Llesol. Dim ond ar gyfer 6 o'r 95 o gynlluniau yr adroddwyd arnynt ar gyfer cyfnod ACB 2021-22 y darparwyd data sylfaenol a dilynol, gan amlygu diffyg adroddiadau cyson ar ddeilliannau ar draws awdurdodau lleol. Mae gwaith pellach i ddadansoddi ACBau ar gyfer 2022-23 a 2023-24 yn cael ei wneud a bydd yn rhoi mewnwelediadau i ddynodi a yw adroddiadau wedi gwella yn dilyn gwaith i egluro’r disgwyliadau a hyfforddiant i swyddogion ALlau sydd wedi digwydd.

## Mapiau Rhwydweithiau Teithio Llesol

Sefydlwyd MapDataCymru i wasanaethu fel storfa ganolog ar gyfer gwybodaeth ddaearyddol sy'n gysylltiedig â Chymru. Mae'n darparu mynediad at amrywiaeth eang o ddata gofodol, gan gynnwys data teithio llesol.

Daw'r wybodaeth am deithio llesol ar MapDataCymru o'r Mapiau Rhwydweithiau Teithio Llesol a ddarperir i Lywodraeth Cymru gan Awdurdodau Lleol fel un o ofynion Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013. Er mai ym mis Rhagfyr 2026 y bydd y diweddariad ffurfiol nesaf, anogir awdurdodau lleol i ddarparu diweddariadau ar lwybrau presennol bob blwyddyn.  Dangosir data ar gyfer y blynyddoedd diwethaf isod i roi argraff; fodd bynnag, dylai’r data gael ei ddehongli â phwyll. Dylid nodi y gall data fod yn anghyflawn mewn rhai blynyddoedd penodol, gan nad yw rhai awdurdodau lleol yn diweddaru MapDataCymru bob blwyddyn. Gall hydoedd llwybrau’r gwahanol gategorïau o ddulliau teithio amrywio am nifer o resymau rhwng blynyddoedd – byddai llwybrau newydd a llwybrau a gafodd eu gwella fel eu bod yn cyrraedd y safon yn cael eu hadlewyrchu mewn cynnydd, ond gallai gostyngiad fod o ganlyniad i fethu archwiliad, neu oherwydd bod llwybr wedi newid o fod yn ddefnyddiadwy gan un dull teithio yn unig i fod o safon briodol ar gyfer cerdded,  olwynio a beicio. Er enghraifft, pe bai palmant wrth ymyl llwybr beicio’n cael ei wella fel ei fod yn cyrraedd y safon trwy gyflwyno cyrbau is a phalmentydd botymog ar ei hyd i gyd, byddai'r llwybr yn symud o'r categori 'beicio yn unig' i'r categori 'cerdded a beicio'. Dylid nodi nad yw’r categori 'cerdded a beicio' ond yn cyfeirio at y ffaith bod y llwybr yn addas ar gyfer cerdded, olwynion a beicio – nid yw'n dynodi ei fod yn llwybr cyd-ddefnyddio. Bydd y set lawn nesaf o ddata newydd ledled Cymru ar gael ar ôl mis Rhagfyr 2026.

Llwybrau Teithio Llesol Presennol (Cyfanswm mewn km):

2023 (1 Ebrill):

- Cerdded yn unig: 630km

- Cerdded a beicio: 1560km

- Beicio yn unig: 848 km

- Cyfanswm: 3038km

2024 (1 Ebrill):

- Cerdded yn unig: 664km

- Cerdded a beicio: 2072km

- Beicio yn unig: 390km

- Cyfanswm: 3126km

Llwybrau yn y dyfodol

O ran y sefyllfa ar 1 Ebrill 2024, cyfanswm hyd llwybrau yn y dyfodol oedd 7512km.

# Arweiniad

## Canllawiau’r Ddeddf Teithio Llesol

Yn 2024–25, parhaodd Canllawiau’r Ddeddf Teithio Llesol (CDdTLl) i fod â rôl arwyddocaol o ran llunio’r modd y mae awdurdodau lleol yn cyflawni cynlluniau teithio llesol ledled Cymru. Darparodd fframwaith eglur ar gyfer cynllunio, dylunio a gweithredu seilwaith a gyllidir trwy'r Gronfa Teithio Llesol (CTLl), Llwybrau Diogel mewn Cymunedau (LlDMC), a chynlluniau teithio llesol eraill. Mae adolygiad ffurfiol o'r canllawiau wedi dechrau yn gynnar yn 2025 gyda phwyslais ar wneud iddynt gyd-fynd yn fwy â blaenoriaethau cynhwysiant a hygyrchedd.

## Canllawiau Strydoedd Ysgol

Cyhoeddwyd canllawiau Strydoedd Ysgol Llywodraeth Cymru  ar gyfer awdurdodau lleol ar 27 Mawrth 2025. Datblygwyd y canllawiau hyn ar y cyd ag awdurdodau lleol yng Nghymru, Llywodraeth y DU, Active Travel England (ATE), Chwarae Cymru a chydweithwyr polisi chwarae, a rhanddeiliaid perthnasol eraill.

Maent yn cynghori awdurdodau lleol ynghylch sut i wella diogelwch a'r amgylchedd o amgylch ysgolion yn ystod oriau brig trwy gyfyngu ar draffig modur ar ffyrdd y tu allan i ysgolion ar ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol. Mae'r cyfyngiadau hyn yn helpu i leihau tagfeydd, gwella ansawdd aer, a gwella diogelwch i ddisgyblion, staff a'r gymuned leol.

## Deddf yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) 2024

Ym mis Ionawr 2025, daeth darpariaethau hyrwyddo teithio llesol Deddf yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) 2024 i rym. O dan y darpariaethau hyn, rhaid i lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol hyrwyddo teithio llesol fel ffordd o leihau llygredd aer neu gyfyngu arno yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori ag awdurdodau lleol ynghylch y canllawiau y mae'n rhaid iddi eu darparu i roi cymorth iddynt roi’r ddyletswydd newydd hon ar waith. Mae'r canllawiau terfynol wrthi’n cael eu datblygu.

## Offeryn Blaenoriaethu

Mae'r offeryn blaenoriaethu ar gyfer Mapiau Rhwydweithiau Teithio Llesol, a ddatblygwyd gan Trafnidiaeth Cymru gyda mewnbwn awdurdodau lleol, wedi cynorthwyo cynghorau ers 2023 i adnabod llwybrau teithio llesol sy’n cael effaith fawr. Mae'n defnyddio setiau data cenedlaethol fel mynegeion amddifadedd, ysgolion, a chanolfannau trafnidiaeth, i lywio penderfyniadau yn unol â Chanllawiau’r Ddeddf Teithio Llesol.

Yn 2024–25, cafodd yr offeryn ei wella gyda data cyflogaeth yr Arolwg Ordnans, yn dilyn cydweithrediad â Map Data Cymru, ac mae bellach hefyd yn cefnogi blaenoriaethu ar hyd y Rhwydwaith Ffyrdd Strategol. Er nad yw'n benderfynwr terfynol, mae'n helpu awdurdodau lleol i wneud dewisiadau tryloyw, sy'n seiliedig ar dystiolaeth wrth ystyried cyd-destun ac arbenigedd lleol.

## Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru

Parhaodd y fersiwn ddiwygiedig o’r Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2024, i fod yn elfen allweddol o'r dull strategol o gyflawni trafnidiaeth yng Nghymru yn ystod 2024-25. Diwygiwyd y dull hwn yn seiliedig ar Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021 ac mae wedi'i integreiddio ar draws pob agwedd ar waith trafnidiaeth Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cynlluniau trafnidiaeth a gyflawnir gan awdurdodau lleol a'r cydweithio gyda Chydbwyllgorau Corfforedig ar ddatblygu Cynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol.

# Seilwaith

## Cronfa Teithio Llesol

Y Gronfa Teithio Llesol (CTLl) oedd y mecanwaith allweddol yn 2024-25 fel yn y blynyddoedd cyn hynny i greu llwybrau cerdded, olwynio a beicio mwy diogel a mwy hygyrch ledled Cymru. Mae'r Gronfa Teithio Llesol yn darparu cyllid craidd, sy'n helpu i gefnogi mân waith fel cyrbau is a chroesfannau i wneud y rhwydwaith yn fwy hygyrch ac i gefnogi strydoedd mwy diogel i bawb. Mae’r Gronfa Teithio Llesol hefyd yn trefnu bod cyllid prosiect-benodol ar gael i awdurdodau lleol i ddatblygu eu prif gynlluniau a chynlluniau pecyn, i ddarparu llwybrau sy'n cysylltu cymunedau'n well.

    - Dyraniadau 2024-25

Ar gyfer 2024–25, mae dyraniadau’r Gronfa Teithio Llesol yn adlewyrchu ymrwymiadau sylweddol ar draws pob un o'r 22 awdurdod lleol. Cafodd pob cyngor grant craidd o’r Gronfa Teithio Llesol i gynnal momentwm ar brosiectau lleol, gyda llawer yn sicrhau cyllid ychwanegol i gyflawni cynlluniau seilwaith mwy i ddatblygu'r rhwydwaith.

Ceisiadau ar gyfer Prif Gynlluniau a Chynlluniau Pecyn: Cyflwynwyd cyfanswm o 59 o geisiadau ar gyfer prif gynlluniau a chynlluniau pecyn ar gyfer cyfnod cyllido 2024–25, gyda chais am gyllid o £74,050,233 ar y cyfan. Yn dilyn eu hasesu, argymhellwyd 19 o geisiadau i'w cymeradwyo'n llawn, sef cyfanswm o £23,262,396, ac argymhellwyd 18 o geisiadau eraill i'w cymeradwyo'n rhannol, a’r rheiny’n werth £11,785,116. Mae hyn yn golygu bod cyfanswm o £35,047,512 wedi cael ei ddyrannu i roi cymorth i gyflawni prif gynlluniau a chynlluniau pecyn ledled Cymru.

Ceisiadau Craidd: Cyfanswm y dyraniad cyllid craidd a oedd ar gael i awdurdodau lleol yn 2024–25 oedd £15,000,000. Cyflwynodd pob un o'r 22 awdurdod lleol geisiadau, gyda 186 o geisiadau unigol yn dod i law ar draws dau gategori: 111 ar gyfer datblygu cynlluniau a 75 ar gyfer cyflawni gweithgareddau craidd. Argymhellwyd cymeradwyo’r dyraniad llawn o £15,000,000.

Ar ddiwedd y broses asesu, cafodd 59 o gynlluniau craidd eu cymeradwyo’n llwyr. Ar gyfer nifer o geisiadau a oedd yn weddill, gofynnwyd am ragor o wybodaeth gan awdurdodau lleol i oleuo penderfyniadau cymeradwyo terfynol. Casglwyd yr wybodaeth hon yn ystod Chwarter 1 blwyddyn gyllideb 2024–25. Mewn achosion lle na chafodd ceisiadau eu hargymell ar gyfer cyllid, bu ymgynghorwyr yn gweithio’n uniongyrchol gyda'r awdurdodau perthnasol i adnabod dewisiadau eraill addas o fewn eu dyraniad grant craidd ehangach.

Mae’r dyraniadau yn 2024-25, wedi'u rhannu yn ôl pob awdurdod lleol, i’w gweld yma: Grantiau trafnidiaeth awdurdodau lleol a ddyfarnwyd rhwng 2024 a 2025 | LLYW. CYMRU

    - Gwariant ac allbynnau 2024-25

Prif Gynlluniau a Chynlluniau Pecyn: Darparwyd cyllid o dros £35miliwn i 37 o brosiectau ledled Cymru.

O ganlyniad i brif gynlluniau a chynlluniau pecyn, cyflwynodd awdurdodau lleol rwydweithiau teithio llesol newydd a gwell â chyfanswm hyd o 49.5km.

Uchafbwyntiau Rhanbarth y De Ddwyrain

- Blaenau Gwent: Ym Mrynmawr, uwchraddiwyd y troedffyrdd ar hyd Intermediate Road i gysylltu'r gymuned leol â’r ysgolion cynradd ac uwchradd yn yr ardal. Gosodwyd cyfleusterau croesi newydd a gwell yn ogystal â gwaith datblygu ychwanegol ar gyswllt â'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol rhwng Brynmawr a Glynebwy.

- Caerffili: Yng Nghaerffili, adeiladwyd oddeutu 1.5km (1 filltir) o lwybrau cerdded a beicio newydd i gysylltu'r cymunedau ar ochr ddwyreiniol y dref â Pharc Busnes Caerffili, Cyfnewidfa Drafnidiaeth Caerffili a chanol y dref. Mae croesfannau newydd ar Van Road yn darparu mynediad â blaenoriaeth ar gyfer trigolion ac ymwelwyr â'r ardal ac mae gwaith pellach i ymestyn y cynllun yn 2025-26 eisoes ar y gweill.

- Caerdydd: Darparwyd llwybr newydd wedi’i wahanu o ansawdd da ym Mharc y Rhath, Caerdydd, gan gynnwys croesfannau sebra ac a reolir â goleuadau ochr yn ochr â’i gilydd sy'n cysylltu ag ysgol gynradd Parc y Rhath. Roedd y prosiect hefyd yn cynnwys mannau parcio beiciau newydd a mynediad gwell at y Ganolfan Gymunedol a safleoedd bysiau.

- Merthyr Tudful: Darparodd prosiect Cyfnewidfa Ganolog Merthyr ystod o welliannau yng nghanol tref Merthyr a'r cyffiniau yn ogystal â gwaith datblygu pellach i gysylltu'r coleg lleol â'r ardal ganolog. Roedd y gwaith yn cynnwys dwy groesfan sebra newydd, gwelliannau i droedffyrdd sy'n cysylltu ag ysgolion lleol, cysylltiadau gwell â Llwybr Taf a nifer o safleoedd bysiau a lleoliadau croesi gwell.

- Sir Fynwy: Yng Nghil-y-coed, fe wnaeth Cyngor Sir Fynwy estyn y rhwydwaith cerdded a beicio lleol gyda llwybr newydd ar hyd Woodstock Way a oedd yn cysylltu ochr ddeheuol y dref â'r ysgol uwchradd a chanol y dref. Gosodwyd croesfannau a safleoedd bysiau newydd fel rhan o'r cynllun ac fe wnaed gwaith datblygu pellach ar y camau nesaf i estyn y rhwydwaith ymhellach.

- Casnewydd: Mae croesfan newydd dros Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yng Nghasnewydd, Pont Gwastad bellach ar agor a bydd yn cynorthwyo trigolion Malpas i wneud teithiau pob dydd yn ddiogel ac yn hawdd i bawb trwy gynnig dewis arall yn lle’r bont bresennol a oedd yn serth ac yn gul.

- Rhondda Cynon Taf: Cwblhawyd ail gam llwybr cerdded a beicio’r Rhondda Fach gan yr awdurdod lleol gyda llwybr cyd-ddefnyddio 3.2km (2 filltir) yn cael ei agor rhwng Ystâd Ddiwydiannol Glynrhedynog a Chanolfan Chwaraeon y Rhondda. Mae'r cam hwn hefyd yn cynnwys adeiladu tair pont droed newydd, cysylltiadau ag Avon St a Stryd Taf ac arwyddion a seddi cysylltiedig. Cwblhawyd pont gerdded, olwynio a beicio newydd rhwng Llwydcoed a Llwybr Cynon (sy'n rhan o NCN46 ac sy'n cysylltu â NCN478) hefyd gan RhCT.

- Torfaen: Yng Nghwmbrân, adeiladwyd tua 1.2km (3/4 milltir) o lwybrau cerdded a beicio newydd a gwell ger y stadiwm yn ardal Oakfield. Fe wnaeth y cynllun gysylltu llwybrau presennol o bob ochr i'r stadiwm sy'n galluogi'r gymuned i gael mynediad at gyrchfannau cyflogaeth ac addysgol lleol yn ogystal ag yn y gogledd tuag at ganol y dref. Roedd y prosiect hefyd yn cynnwys nifer o groesfannau gwell i gerddwyr yn yr ardal yn ogystal â mannau parcio beiciau newydd a stand cynnal a chadw beiciau. Ar ochr ogleddol Cwmbrân, uwchraddiwyd tri man croesi ar hyd Rhodfa Cwmbrân yn groesfannau a reolir â signalau i ddarparu cyfleoedd mwy diogel i drigolion gael mynediad at ganol y dref.

- Bro Morgannwg: Ar ochr ddwyreiniol y Barri, fe wnaeth Cyngor Sir Bro Morgannwg wella 4.8km (3 milltir) o lwybrau troed gyda mannau croesi newydd a wynebau wedi'u huwchraddio, yn ogystal â datblygu llwybr cerdded a beicio newydd ymhellach ar hyd Coldbrook Road.

Uchafbwyntiau Rhanbarth y De-orllewin

- Sir Gâr: Yn Llanelli, cwblhawyd gwaith datblygu pellach ar groesfan newydd dros y rheilffordd ym Mhont Ddu. Mae contractwr wedi cael ei benodi i gysylltu'r llwybrau cyswllt cerdded a beicio gogleddol o'r llwybr meingefn sy'n cysylltu cyrchfannau allweddol, gan gynnwys Trostre a Pemberton, i'r de tuag at yr orsaf reilffordd a Llwybr Arfordir y Mileniwm. Dechreuodd gwaith cychwynnol gyda gweithgarwch i glirio safle ac mae gwaith pellach eisoes ar y gweill yn 2025-26.

- Castell-nedd Port Talbot: Yng Nghastell-nedd, mae gwaith datblygu pellach wedi cael ei wneud ar y llwybr o Gastell-nedd i Gimla er mwyn galluogi gwaith adeiladu i ddechrau yn 2025-26.

- Sir Benfro: Yn Saundersfoot, mae cam 2 y llwybr rhwng gorsaf reilffordd Saundersfoot a chanol pentref Saundersfoot wedi'i gwblhau. Mae hyn bellach yn darparu llwybr cerdded a beicio 2.5km (1.5 milltir) sy'n cysylltu'n uniongyrchol â'r orsaf gan alluogi teithiau mwy integredig.

- Abertawe: Yn Abertawe, cafodd 2.9km (2 filltir) o lwybr cyd-ddefnyddio Dyffryn Clun rhwng Dulais a Chilâ ei ledu a rhoddwyd wyneb newydd arno i ddarparu teithiau o ansawdd gwell i bob defnyddiwr. Gwaredwyd mannau cul a rhwystrau, a gosodwyd arwyddion a meinciau newydd hefyd.

Uchafbwyntiau Rhanbarth y Canolbarth

- Ceredigion: Yn Aberystwyth, mae gwaith adeiladu wedi cael ei gwblhau ar gyfer cam nesaf y cynllun rhwng IBERS a Waunfawr, a fydd yn helpu i gysylltu cymunedau Bow Street, Penrhyn-coch a Chomins Coch tuag at Aberystwyth. Mae'r cynllun hwn yn cydblethu â'r cyswllt sy'n cael ei gyflawni mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru ac Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, ochr yn ochr â chefnffordd yr A487.

- Powys: Yn y Drenewydd, mae Powys wedi cwblhau cam olaf cynllun Treowen ar ochr ogleddol y dref. Mae hyn yn cwblhau llwybr cyswllt cerdded a beicio 1.5km (1 filltir) sy'n cysylltu cymunedau ag ysgolion a gwasanaethau eraill yn y Drenewydd. Mae croesfan â blaenoriaeth wedi cael ei dylunio hefyd i’w gwneud yn bosibl croesi Heol Dolfor yn ddiogel ac yn uniongyrchol.

Uchafbwyntiau Rhanbarth y Gogledd

- Ynys Môn: Ar Ynys Môn adeiladwyd cam nesaf y llwybr o Gaergybi i Fae Treaddur mewn cydweithrediad ag Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru. Mae'r gwelliannau’n cynnwys croesfannau gwell ar gyfer cerddwyr, olwynwyr a beicwyr dros ffordd brysur yr A55 yng Nghyffordd 2, sy'n cysylltu dau lwybr teithio llesol a adeiladwyd yn flaenorol.

- Conwy: Yn Llandudno, gwnaed 1.4km (0.9 milltir) o welliannau i lwybrau i gynorthwyo cerdded, olwynio a beicio hygyrch yn ardal Craig-y-Don, gan wella cysylltiadau rhwng yr ysgol gynradd, ysgol i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol, y parc canolog a'r ganolfan gymunedol a chwaraeon. Mae'r prosiect yn sicrhau bod y cyfleusterau cymunedol allweddol hyn wedi’u cysylltu â llwybrau cerdded, olwynio a beicio diogel a hygyrch.

- Sir Ddinbych: Adeiladwyd croesfan newydd dros yr A5 yng Nghorwen, gan alluogi cysylltiadau â llwybr newydd a ariennir â chyllid Ffyniant Bro sy'n cael ei adeiladu i gysylltu'r dref â phentref Cynwyd. Fe wnaeth y gronfa hefyd gefnogi dyluniadau ar gyfer y rhan nesaf i mewn i Gorwen i'r Gogledd o gefnffordd yr A5.

- Sir y Fflint: Crëwyd llwybr newydd 1.6km (1 filltir) o hyd ger lôn wledig brysur sy'n cysylltu cymunedau Glannau Dyfrdwy a Shotton Uchaf â Phenarlâg. Mae'r llwybr – llwybr cerdded, olwynio a beicio prysur i'r ysgol uwchradd leol – bellach yn cynnwys llwybr cyd-ddefnyddio cyfagos ar hyd y rhan wledig lle roedd cyflymder a gwelededd yn achos pryder. Mae cyfleusterau croesi ategol wedi cael eu creu ar ffyrdd ymyl hefyd, ar draws ffordd brysur y B5125 a thros yr A550 Gladstone Way.

- Gwynedd: Cwblhawyd cam nesaf cynllun cerdded a beicio Ffordd Penrhos ym Mangor, gan gysylltu'r ysbyty â'r rhwydwaith ehangach. Crëwyd croesfannau sebra newydd a chroesfannau â phalmant botymog a chyrbau isel hefyd fel rhan o'r gwaith. Unwaith y bydd wedi cael ei gwblhau, bydd y cynllun yn rhedeg 3.1km (2 filltir) rhwng yr orsaf reilffordd, ysgolion lleol, siopau, gweithleoedd, yr ysbyty a Llwybrau 5 ac 8 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.

- Wrecsam: Fe wnaed gwaith datblygu pellach ar gynllun cerdded a beicio Ffordd yr Wyddgrug sydd wedi’i fwriadu i ddarparu llwybr â blaenoriaeth o ansawdd da sy'n cysylltu canol y ddinas â'r orsaf reilffordd, yr ysbyty, y stadiwm pêl-droed, y brifysgol a dau barc manwerthu.

Cynlluniau craidd: Cyflawnwyd cyfanswm o 81 o brosiectau gweithgareddau craidd a mân waith ar draws pob un o'r 22 awdurdod lleol, a oedd yn gyfanswm buddsoddiad o fwy na £7,000,000. Yn 2024-25, bu gan y ffrwd ariannu hon rôl  hanfodol o ran galluogi cynlluniau a gyflawnir yn gyflym sy'n gwella seilwaith lleol ac yn mynd i'r afael â blaenoriaethau a adnabuwyd gan ddefnyddwyr, gan gefnogi ein huchelgeisiau ehangach ar gyfer rhwydwaith trafnidiaeth cynhwysol, diogel a chysylltiedig.

Roedd deilliannau 2024-25 yn cynnwys (ymhlith eraill):

- 5 prosiect i waredu neu addasu rhwystrau ffisegol ar hyd llwybrau teithio llesol. Yng Nghasnewydd, mae atalfeydd hygyrch newydd wedi cael eu gosod ar hyd llwybr poblogaidd ochr yn ochr â chamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu.

- 30 prosiect i osod cyrbau is a phalmentydd botymog, gan wella hygyrchedd ar gyfer yr holl ddefnyddwyr. Yn Nhorfaen, gosodwyd 11 set o gyrbau isel ar y llwybr cerdded ac olwynio i ac o Ysgol Gynradd Blaenafon a chanol y dref – gan alluogi llwybr diogel i blant a'r gymuned leol deithio i'r ysgol ac i ganol y dref.

- 14 prosiect i osod neu uwchraddio seilwaith monitro a gwerthuso fel rhifyddion a chamerâu teledu cylch cyfyng. Mae 4 rhifydd teithio llesol newydd wedi cael eu gosod yng Nghasnewydd, ochr yn ochr â 5 synhwyrydd clyfar newydd sy'n ei gwneud yn bosibl mesur ystod o fetrigau, gan helpu i gynllunio ac ymateb i anghenion defnydd yn y dyfodol yn ogystal â gwella trefniadau adrodd. Yn Abertawe, mae'r cyllid wedi rhoi cymorth i brynu offer monitro i'w gosod ar safleoedd allweddol, gan gynnwys canol trefi, sy'n ei gwneud yn bosibl cofnodi teithiau llesol a mesur newidiadau mewn dulliau teithio. Mae 10 rhifydd newydd wedi cael eu gosod yn Rhondda Cynon Taf; mae gan y rhain i gyd delemetreg sy'n ei gwneud yn bosibl monitro mewn amser real trwy ddangosfwrdd canolog.

- 19 prosiect i gyflawni gwelliannau mewn cyffyrdd risg uchel neu brysur. Yng Nghyffordd 2 yr A55 yng Nghaergybi, mae'r cynllun wedi cysylltu dau lwybr teithio llesol a adeiladwyd yn flaenorol. Mae'r gwelliant hwn i'r gyffordd wedi creu llwybr cysylltiedig rhwng ardal Kingsland, y parc manwerthu, yr ystâd ddiwydiannol, y ganolfan hamdden ac ymlaen i Fae Trearddur.

- 23 o brosiectau i gyflawni croesfannau newydd neu wedi'u huwchraddio ar gyfer cerddwyr a beicwyr. Yn Sir y Fflint, mae croesfannau rheoledig newydd bellach yn eu lle yn yr Wyddgrug, y Fflint a Phenarlâg, sydd o fudd i gerddwyr gyda ffocws penodol ar wella mynediad diogel ar droed at ysgolion lleol. Yn Ninbych, mae croesfannau newydd a llwybr teithio llesol wedi cael eu darparu i gysylltu'r ysgol, ardaloedd preswyl a chanol y dref yn well. Yng Nghaerffili, mae tua 70 o groesfannau newydd a gwell â chyrbau is wedi cael eu cyflwyno trwy eu rhaglen mân waith sy'n helpu i wneud cerdded ac olwynio’n haws i drigolion. Ym Mlaenau Gwent mae croesfan newydd a reolir â goleuadau wedi cael ei gosod ar draws ffordd brysur yr A467 gan wella mynediad trigolion at fannau gwyrdd a gwella'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.

- 10 prosiect a oedd yn canolbwyntio ar hyrwyddo teithio llesol trwy weithgareddau ymwybyddiaeth, newid ymddygiad, ac ymgysylltu. Roedd hyn yn cynnwys map cerdded a beicio newydd a gyhoeddwyd ar-lein yng Nghasnewydd, ac yn Abertawe fe wnaethant gaffael perfformiad a gweithdy rhyngweithiol Theatr mewn Addysg mewn 10 ysgol, lle bu 700 o ddisgyblion ysgol Blwyddyn 5 a blwyddyn 6 yn trafod teithio llesol diogel a phryderon ynghylch ansawdd aer gwael. Ym Mro Morgannwg, fe wnaeth cyflwyno'r terfyn 20mya hi’n bosibl beicio ar y briffordd, tra bo 4km o lwybrau sy'n ateb y gofyniad yn yr archwiliad beicio wedi cael eu datblygu ar hyd llwybrau presennol yn ardal Gibbonsdown yn y Barri a'u hychwanegu at y rhwydwaith. Fe wnaeth Cyngor Ynys Môn hyrwyddo eu cynlluniau teithio llesol yn Sioe Môn, gan ddefnyddio'r digwyddiad i helpu i hyrwyddo teithio llesol ymhlith trigolion ac ymwelwyr ac i roi cyfle i gymunedau lleol roi adborth ar gynlluniau a oedd yn cael eu datblygu.

- 4 prosiect a roddodd gymorth i weithredu a gwella cynlluniau Strydoedd Ysgol. Yn Abertawe, mae defnyddio hidlwyr dulliau teithio a chysylltedd gwell a chroesfannau gwell wedi datblygu 'stryd ysgol' y tu allan i Ysgol Gynradd Sain Helen. Mae cynllunio ac archwilio ehangach ledled ardal Sandfields wedi creu llwybrau mwy diogel y gall plant a theuluoedd eu defnyddio i gael mynediad at yr ysgol a chwarae. Yn Sir Ddinbych, cynhaliwyd cynllun peilot stryd ysgol yn Llangollen, ac mae gwersi o'r cynllun peilot wedi bod o gymorth i ddatblygu cynllun parhaol a fydd yn cael ei gyflawni yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf.

- 25 o brosiectau a gyflawnodd welliannau i wynebau er mwyn gwella diogelwch ac ansawdd llwybrau. Yn Abertawe, gwellwyd 3km/2 filltir o lwybr cyd-ddefnyddio ar hyd Dyffryn Clun fel bod y llwybr yn cyrraedd safonau dylunio ac i gysylltu’n well â ffyrdd o deithio ymlaen, ac roedd y prosiect hefyd yn cynnwys meinciau ac arwyddion newydd ar hyd y llwybr poblogaidd hwn. Yn Wrecsam, cafodd llwybr sy'n helpu i gysylltu'r ddinas â pharc busnes ac ysbyty ei ledu a rhoddwyd wyneb newydd arno (0.6km/0.4 milltir), yn ogystal â llwybr wedi'i uwchraddio i gysylltu’r Ystâd Ddiwydiannol ac ardal Parc Caia yn y ddinas. Mae Rhondda Cynon Taf wedi uwchraddio 800 metr o lwybr ar lwybr ffordd las Lady Windsor yn Ynysybwl.

- 16 prosiect i ehangu'r ddarpariaeth parcio beiciau, gyda 12 prosiect arall yn ymgorffori standiau atgyweirio beiciau cyhoeddus. Ym Mro Morgannwg, mae mannau parcio ychwanegol ar gyfer 155 o feiciau a sgwteri wedi cael eu gosod – gyda buddsoddiad wedi'i dargedu mewn ysgolion. Yng Nghasnewydd, mae 21 o standiau beiciau newydd wedi cael eu gosod mewn 6 lleoliad newydd ledled y ddinas ac yn Abertawe, mae 10 ‘hangar’ beiciau newydd wedi cael eu prynu ar gyfer ardaloedd preswyl. Yn Nhorfaen, mae 5 gorsaf atgyweirio beiciau wedi eu gosod yn strategol ledled y fwrdeistref erbyn hyn, gyda rhwydwaith o arwyddion wedi'u gosod ar draws y llwybrau teithio llesol i amlygu’r orsaf atgyweirio agosaf.

## Grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau (LlDMC)

Mae gan y Cynllun Grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau rôl hanfodol o ran cyflawni hyn trwy gynorthwyo awdurdodau lleol i gyflawni gwelliannau seilwaith sy'n galluogi plant a theuluoedd yn arbennig deithio'n llesol ac yn ddiogel yn eu cymunedau.

Trwy ariannu mesurau fel croesfannau gwell, gostegu traffig, goleuadau, llwybrau wedi’u neilltuo a mannau storio beiciau a sgwteri, mae'r grant yn helpu i gael gwared ar rwystrau a gwneud cerdded, olwynio, beicio a sgwteru yn ddewis realistig a mwy diogel ar gyfer teithio i’r ysgol.

Roedd canllawiau ymgeisio ar gyfer 2024-25 yn gorchymyn bod rhaid i bob ysgol a oedd yn rhan o gais am gyllid fod â chynllun ysgol teithio llesol.

    - Dyraniadau 2024-25

Gwahoddwyd awdurdodau lleol i gyflwyno hyd at dri chais ar gyfer cynlluniau neu becynnau unigol ar gyfer 2024-25. Cafwyd cyfanswm o 35 o geisiadau gan 19 awdurdod lleol ac roedd cyfanswm y cyllid yr ymgeisiwyd amdano’n £9,562,772.

Dyfarnwyd cyllid Llwybrau Diogel mewn Cymunedau i gyfanswm o 24 o gynlluniau gyda chyfanswm dyraniad o £6,149,338 ar gyfer 2024-25.

Gellir dod o hyd i'r dyraniadau yn 2024-25 yma: Grantiau trafnidiaeth awdurdodau lleol a ddyfarnwyd rhwng 2024 a 2025 | LLYW. CYMRU

Sylwer fod rhai dyraniadau'n cael eu hadolygu a'u cwblhau trwy gydol y flwyddyn ariannol wrth i gynlluniau gael eu datblygu ymhellach, ac y gall costau amrywio neu leihau.

    - Gwariant ac allbynnau 2024-25.

Roedd cyfanswm y gwariant gwirioneddol ar gyfer cynlluniau Grant Llwybrau Diogel Mewn Cymunedau yn 2024-25 yn £5,080,674.

Rhanbarth y De Ddwyrain

- Fe wnaeth Caerdydd gyflwyno cynllun newydd yn Ysgol Gynradd Parc y Rhath, sicrhau archebion parhaol ar gyfer dwy ysgol arall, uwchraddio arwyddion mewn ysgolion eraill, a mynd i'r afael â diogelwch parcio ger Ysgol Gynradd Tredegarville.

- Cynhaliodd Merthyr Tudful astudiaeth ddichonoldeb o amgylch Ysgol Gynradd Troedyrhiw, gan adnabod ffyrdd o leihau damweiniau a gwella mynediad lleol ar gyfer cerdded.

- Cyflawnodd Sir Fynwy lwybr cyd-ddefnyddio ger ysgol yr Eglwys yng Nghymru yr Archesgob Rowan Williams, ac astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer llwybrau newydd a fyddai’n cysylltu Ysgol Gynradd Tre-osbon, Ysgol Gyfun Trefynwy, ac amwynderau allweddol fel y ganolfan hamdden.

- Datblygodd Casnewydd dreialon Stryd Ysgol mewn chwe ysgol, gan asesu eu llwyddiant a chynllunio cynlluniau ar gyfer y dyfodol, mewn cydweithrediad â Sustrans.

- Fe wnaeth Rhondda Cynon Taf fwrw ymlaen ag uwchraddiadau mawr ar gyfer cerddwyr a thraffig, gan gynnwys croesfan Toucan newydd ac ail-alinio cyffyrdd ar gyfer cynllun ysgol gynradd y Ddraenen Wen a gwella croesfannau, marciau ffyrdd a mesurau diogelwch yn Hirwaun.

- Cyflawnodd Bro Morgannwg gynlluniau peilot Stryd Ysgol a chroesfan sebra a diogelwch gwell y tu allan i Ysgol Gynradd Sili gyda mesurau gostegu traffig, gwelliannau ar gyfer cerddwyr a gweithgareddau ymgysylltu.

Rhanbarth y De Orllewin

- Fe wnaeth Sir Gâr wella’r llwybr i Ysgol Gynradd Trimsaran gyda llwybr cyd-ddefnyddio ar hyd y B4317, mesurau gostegu traffig, croesfannau â signalau ac wedi’u codi, ailweithio cylchfannau, atal parcio ger ysgolion, a mân welliannau i droedffyrdd. Fe wnaethant wella cysylltiadau cerdded a beicio yn Nre-fach ymhellach trwy ledu troedffyrdd, croesfannau newydd ac wedi’u huwchraddio, mannau storio beiciau/sgwteri, yn ogystal â gwelliannau eraill. Fe wnaethant hefyd gyflawni â cynllun datblygu strydoedd ysgol gan gynnwys gwell ymgysylltu digidol.

- Cynhaliodd Castell-nedd Port Talbot astudiaeth ddichonoldeb a ymchwiliodd i lwybrau cerdded, olwynio a beicio rhwng Coed Darcy a Sgiwen/Mynachlog Nedd, gan gynnwys archwiliadau a dyluniadau rhagarweiniol.

- Fe wnaeth Sir Benfro uwchraddio'r llwybr troed ar hyd Jesse Road, gan wella mynediad rhwng Ysgol Gynradd Arberth a'r hyb chwaraeon cymunedol yng Nghanolfan Bloomfield.

Rhanbarth y Canolbarth

- Datblygodd Ceredigion eu cyswllt troedffordd parhaus rhwng Ffos-y-Ffin ac Aberaeron, gan osod goleuadau, cyrbau, bolardiau, rhifyddion a mannau storio beiciau newydd, i wella cysylltiadau ag ysgolion cynradd ac uwchradd Aberaeron.

- Fe wnaeth Powys waith i ledu 275m o droedffyrdd gyda gwell wynebau gwell, cyrbau isel, palmentydd botymog, a chroesfannau newydd yn Llanidloes.

Rhanbarth y Gogledd

- Cyflawnodd Ynys Môn fynediad gwell at Ysgol Gynradd Llanfairpwll, ac astudiaeth ddichonoldeb a wnaeth asesu’r potensial ar gyfer Strydoedd Ysgol mewn 44 o ysgolion.

- Fe wnaeth Sir Ddinbych gynnal treialon Strydoedd Ysgol mewn tair ysgol, casglu data, a gwerthuso anghenion swyddfa gefn ar gyfer gorfodi trwy Adnabod Rhifau Ceir yn Awtomatig (ANPR).

- Adeiladodd Sir y Fflint ar fuddsoddiadau blaenorol trwy gyflawni croesfannau a seilwaith i gysylltu pedair ysgol yn Nhreffynnon, gan gynnwys newidiadau i gynlluniau ffyrdd ac elfennau gwyrddio.

- Cyflawnodd Gwynedd welliannau i fynediad yn Ysgol Rhostryfan, ac fe gyflawnodd seilwaith cerdded, olwynio a beicio newydd yng Nghricieth sy'n cysylltu Ysgol Treferthyr â'r gymuned.

- Cyflawnodd Wrecsam welliannau yn ardal Gwersyllt a oedd yn cynnwys rhoi wynebau newydd, ymgysylltu, a chynllunio ar gyfer gerddi glaw ac, ar wahân, parhaodd i ymgysylltu ynghylch Stryd Ysgol yn Ysgol Gynradd Holt gyda chymorth Sustrans.

## Integreiddio â thrafnidiaeth gyhoeddus

    - Hygyrchedd gwell mewn gorsafoedd ar gyfer cerdded ac olwynio

Gall lifftiau mewn gorsafoedd helpu i wella mynediad at blatfformau mewn gorsafoedd i bobl sy'n cerdded, yn olwynio ac yn beicio.

Yn ystod 2024–25, fe agorodd Trafnidiaeth Cymru lifftiau newydd yng ngorsafoedd Pont-y-pŵl a New Inn, Cwmbrân a'r Drenewydd.

Yn yr un flwyddyn, fe wnaeth Network Rail waith adeiladu yng ngorsafoedd Llanelli, y Fflint a'r Fenni i osod cyfleusterau lifftiau newydd, y disgwylir iddynt agor yn ystod 2025–26.

Mae'r uwchraddiadau hyn yn rhan o ymdrechion parhaus i wella hygyrchedd gorsafoedd a chefnogi teithio cynhwysol ar draws y rhwydwaith.

    - Lleoedd i gadw beiciau ar drenau

Yn ystod 2024–25, parhaodd Trafnidiaeth Cymru i gyflwyno trenau newydd yn raddol ar draws y rhwydwaith rheilffyrdd yng Nghymru. Mae'r trenau newydd hyn a gomisiynwyd wedi'u dylunio gyda lleoedd storio beiciau integredig, pwrpasol o'r cychwyn cyntaf, gan ei gwneud yn bosibl darparu o leiaf ddau le i feiciau ar bob gwasanaeth.

Gwnaed gwelliannau i drenau presennol, yn enwedig ar Linell Calon Cymru, sy'n gweithredu rhwng Abertawe a'r Amwythig trwy Landrindod a Llanymddyfri. Yn nodedig, dechreuwyd defnyddio’r unedau Dosbarth 153 cyntaf i gael eu hadnewyddu, gyda llawer mwy o le i feiciau, gan ddarparu ar gyfer hyd at ddeg beic y trên, gan gynnwys lleoedd ar gyfer beiciau wedi'u haddasu. Mae adborth cychwynnol teithwyr ynglŷn â'r adnewyddiadau hyn wedi bod yn gadarnhaol. Disgwylir i'r gwaith adnewyddu ar yr unedau Dosbarth 153 sy'n weddill gael ei gwblhau ac i’r trenau ddechrau cael eu defnyddio’n llawn ar Linell Calon Cymru yn ystod 2025.

    - Mannau parcio beiciau mewn gorsafoedd

Gwnaed cynnydd hefyd o ran ehangu seilwaith parcio beiciau mewn gorsafoedd. Erbyn diwedd 2024–25, roedd 145 o orsafoedd a weithredir gan Trafnidiaeth Cymru wedi'u cyfarparu â rhyw fath o le parcio beiciau, sy'n 60% o gyfanswm y rhwydwaith ac yn gynnydd o 131 o orsafoedd ar ddiwedd 2023–24. Cafodd pedair ar ddeg o orsafoedd gyfleusterau parcio beiciau am y tro cyntaf, gan gynnwys:

- Brithdir

- Y Tyllgoed

- Danescourt

- Coryton

- Rhiwbeina

- Llwyn Bedw

- Penrhiwceiber

- Llys-faen a Thornhill

- Llanbradach

- Ystrad Rhondda

- Llwynypia

- Treorci

- Ton Pentre

- Treherbert

Mae'r datblygiadau hyn yn adlewyrchu'r ymrwymiad parhaus i gefnogi cysylltedd rhwng nifer o ddulliau teithio ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth.

## Rhwydwaith Ffyrdd Strategol

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Drafnidiaeth a Gogledd Cymru yn darparu cyllid pellach i ddarparu gwelliannau i'r seilwaith cerdded, olwynio a beicio ar gefnffyrdd presennol. Mae'r ymyriadau hyn yn canolbwyntio'n bennaf ar wella llwybrau cyd-ddefnyddio, gwella diogelwch cyffyrdd, a mynd i'r afael â rhwystrau allweddol i deithio llesol fel cylchfannau a throsbontydd.

    - Rhaglen Teithio Llesol y Rhwydwaith Ffyrdd Strategol

Yn 2024–25 fe fwriwyd ymlaen ag adeiladu llawer o'r cynlluniau a gychwynnwyd yn 2023–24, yn enwedig yn Ynys Môn, Conwy a Cheredigion. Roedd cyfanswm gwariant 24 -25 ar gyfer rhaglenni teithio llesol ar y Rhwydwaith Ffyrdd Strategol ledled Cymru yn £3,336,847. Roedd pwyslais ar gwblhau cysylltiadau coll a chwblhau dyluniadau manwl, yn enwedig ar gyfer prosiectau aml-gyfnod. Cyflwynwyd cynlluniau newydd fel Cylchfan Shell yr A5 ac uwchraddio pontydd troed yn Rhondda Cynon Taf hefyd.

#### Mae cynlluniau nodedig yn 2024-25 yn cynnwys y canlynol:

- Ynys Môn: Trosbontydd C2 yr A55 a rhyngwynebau Llanfairpwll yn cael eu symud i mewn i gyfnodau adeiladu a dichonoldeb.

- Gwynedd: Parhau i fuddsoddi yn yr A470 Llechwedd – Blaenau a’r A487 Cylchfan y Faenol.

- Conwy: Cynnydd sylweddol ar Lwybr Dyffryn Conwy (Pont y Soldiwr i Lanrwst) gyda chyllid ar gyfer dylunio manwl ac adeiladu.

- Sir y Fflint: Gwaith dylunio pellach ar goridorau’r A494 i gefnogi cysylltedd Glannau Dyfrdwy-Yr Wyddgrug.

- Ceredigion: Cafodd yr A487 o Aberystwyth i IBERS gyllid adeiladu sylweddol.

- Powys: Parhau i ddatblygu llwybr Llandrindod i Hawau a dyluniad newydd ar gyfer Cyswllt Rheilffordd Machynlleth.

- Rhondda Cynon Taf: Gwaith dylunio ar gyfer uwchraddio pontydd troed i gysylltu â Llwybr Taf a gwella cysylltiadau teithio llesol.

    - Prosiectau priffyrdd mawr gydag elfennau teithio llesol

Wedi'u cynnwys mewn prosiect priffyrdd ar wahân gwerth £60m a oedd yn cynnwys uwchraddio'r A40 rhwng Sanclêr a Hwlffordd (a ddechreuodd yn 2021 ac a ddaeth i ben yn 2025) roedd gwelliannau teithio llesol sylweddol i hyrwyddo defnydd ar gyfer cerdded, olwynio, beicio a marchogaeth.

Mae'r gwelliannau hyn yn cynnwys:

- Tanffordd newydd i'r dwyrain o Gapel Ffynnon

- Troedffordd a llwybr beicio cyfunol pwrpasol rhwng Henllan Lodge a Chylchfan Penblewin

- Troedffordd a llwybr beicio cyfunol pwrpasol rhwng Cylchfan Penblewin a Redstone Cross

- Darnau o hawliau tramwy cyhoeddus i gysylltu â'r rhwydwaith presennol

- Llwybrau ceffylau newydd rhwng cyffordd orllewinol Llanddewi Felffre a Henllan Lodge, a rhwng Capel Ffynnon a Henllan Lodge.

- Gwelliannau i droedffyrdd a llwybrau beicio trwy bentref Llanddewi Felffre yn y dyfodol, i'w cwblhau erbyn mis Medi 2025.

Roedd y prosiect mawr gwerth £1.4 biliwn ar yr A465 o Ddowlais Top i Hirwaun a ddechreuodd yn 2021 ac a ddaeth i ben ym mis Mai 2025 yn cynnwys mwy na 14km o lwybrau teithio llesol.

## Llwybrau i Bawb

Yn 2024–25, fe wnaethom ddarparu cyllid i Sustrans i gefnogi ystod eang o welliannau ar draws y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (NCN). Roedd gwaith seilwaith allweddol yn cynnwys ailosod pontydd ar Lwybr Cwm Elan ac atgyweirio tirlithriadau ym Mhont Wiseman a Llwybr Ystwyth Llanilar. Cynhaliwyd archwiliadau ac uwchraddiadau hygyrchedd ar draws llwybrau’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, gyda gwelliannau fel rhoi wyneb newydd ar Lwybr Brunel, archwiliadau arwyddion ar Lwybr Taf, a gwelliannau bioamrywiaeth trwy brosiect Glannau Dyfrdwy.

Gwnaed cynnydd sylweddol o ran rhoi arwyddion newydd ar gyfer y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, gyda 190 milltir o lwybrau wedi'u diweddaru yn dilyn gwaith archwilio cynharach. Fe wnaed cynnydd gydag ymdrechion tynnu rhwystrau hefyd trwy brosiect ymgysylltu pwrpasol gyda Pedal Power, ochr yn ochr â phrosiectau monitro a gwblhawyd yn Wrecsam a Llanilar.

Symudodd prosiect Cam 5 Cardi Bach ymlaen gydag ymgysylltiad helaeth â'r gymuned, gan gyrraedd y cyfnod dylunio. Parhaodd gweithgareddau cynnal a chadw rheolaidd ar draws y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, gan gynnwys ffensys, rheoli coed a llystyfiant, clirio strwythurau, a gwelliannau i dir y cyhoedd - gan sicrhau bod y rhwydwaith yn parhau i fod yn ddiogel, yn hygyrch ac yn groesawgar i’r holl ddefnyddwyr.

# Hyrwyddo a Newid Ymddygiad

## Pecyn Hyrwyddo Teithio Llesol

Ac yntau wedi cael ei lansio yn 2023 gan Drafnidiaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, mae'r Pecyn Hyrwyddo’n cynorthwyo awdurdodau lleol i annog pobl i gerdded, olwynio a beicio. Mae wedi’i fwriadu i fod yn ymarferol ac yn seiliedig ar dystiolaeth, ac mae'n cynnwys chwe chanllaw ar sail thema sy'n cwmpasu pynciau fel ennyn ymgysylltiad pobl ifanc, defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, a hyrwyddo teithio llesol ymhlith plant ysgol ac oedolion hŷn. Mae'r pecyn hyrwyddo hefyd yn cynnwys astudiaethau achos, templedi ar gyfer ymgyrchoedd, a chalendr o ddigwyddiadau.

Un o’r prif asedau yw ei lyfrgell delweddau, gyda thros 1000 o luniau o bobl yn cerdded, olwynio a beicio yng Nghymru. Yn dilyn adborth gan awdurdodau lleol, comisiynwyd ac ychwanegwyd delweddau mwy amrywiol ac yn ystod y nos. Diweddarwyd y Pecyn Hyrwyddo ym mis Rhagfyr 2024 â chanllawiau newydd ar ymgysylltu â phobl ifanc, defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, ac annog pobl i gerdded ac olwynio. Fe wnaeth hefyd gyflwyno astudiaethau achos o Lanelli, Coleg Castell-nedd Port Talbot, a Llwybr Taf.

Yn 2024–25, cofnododd fod tudalen we’r pecyn hyrwyddo wedi cael ei gweld 877 o weithiau, er y gall y ffigyrau gwirioneddol fod yn uwch oherwydd gosodiadau cwcis. Ar draws y llyfrgell asedau, gwelwyd 910 o eitemau dros 6,500 o weithiau, gyda mwy na 1,000 o lawrlwythiadau. Yr ased a lawrlwythwyd fwyaf oedd llun o fam a merch ar groesfan sebra. Ymhlith y termau chwilio poblogaidd roedd "ysgol," "cadair olwyn," "Caerdydd," a "Gogledd Cymru," tra bo’r dolenni y cliciwyd arnynt fwyaf yn gysylltiedig ag adnoddau teithio i’r ysgol a ffotograffiaeth.

Mae'r pecyn hyrwyddo ar gael yma: Pecyn hyrwyddo teithio llesol | Trafnidiaeth Cymru

## Teithio i ac o’r gweithle

    - Siarter Teithio Iach

Mae sefydliadau ledled Cymru yn dangos eu hymrwymiad i ddulliau teithio iachach a mwy cynaliadwy, trwy lofnodi Siarter Teithio Iach yn gyhoeddus.  Mae pob Siarter yn cynnwys cyfres o ymrwymiadau y bydd y sefydliad yn eu gwneud dros 2 neu 3 blynedd i gynorthwyo eu cydweithwyr a'u hymwelwyr i gerdded, olwynio a beicio mwy, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, a newid i gerbydau trydan.

Yn 2024–25, gwelwyd ehangu ac ymgysylltu sylweddol ledled Cymru mewn perthynas â’r Siarter Teithio Iach, dan arweiniad Dr Tom Porter o BIP Caerdydd a'r Fro/Iechyd Cyhoeddus Cymru. Lansiwyd siarteri newydd mewn rhanbarthau gan gynnwys Bae Abertawe, Gwent, a Chwm Taf Morgannwg, yn ogystal ag yng Ngogledd Cymru, lle cyflwynwyd tair siarter wahanol ar gyfer Wrecsam a Sir y Fflint, Conwy a Sir Ddinbych, a Gwynedd ac Ynys Môn. Darparwyd cefnogaeth barhaus hefyd ar gyfer siarterau sefydledig mewn ardaloedd fel Caerdydd a'r Fro, Bae Abertawe a Gwent.

    - Gweithleoedd Iach

Mae Llywodraeth Cymru’n rhoi cymorth i raglen Gweithleoedd Iach Sustrans.

Mae Sustrans wedi bod yn gweithio gyda gwahanol sefydliadau'r sector cyhoeddus a chyflogwyr eraill yng Nghymru sydd wedi llofnodi'r Siarter Teithio Iach.  Ers 2023, maent wedi bod yn cefnogi sefydliadau yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, Gwent, a Bae Abertawe, gyda chynlluniau i gefnogi Canolbarth a Gogledd Cymru yn y dyfodol.

Mae'r Swyddogion Teithio Iach wedi bod yn rhannu eu gwybodaeth am gerdded, olwynio a beicio a’u profiad o hynny, gan roi cymorth i weithwyr gyda gwahanol opsiynau teithio.

Llyfrgell feiciau sy'n stocio amrywiaeth o e-feiciau, beiciau safonol, a sgwteri sydd ar gael i'w benthyg am ddim gan gyflogeion sefydliadau sydd wedi llofnodi’r Siarter Teithio Iach.

Yn 2024–25, bu Swyddogion Teithio Iach yn cydweithio’n agos gydag ystod o bartneriaid strategol gan gynnwys Heddlu Gwent a De Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, byrddau iechyd lleol, CThEF, a chymdeithasau tai i gefnogi newid ymddygiad a hyrwyddo teithio llesol. Fe wnaeth y cydweithio hwn hi’n bosibl cyflwyno mentrau fel sesiynau cofrestru a marcio beiciau i leihau troseddau beiciau, ochr yn ochr â'r cynlluniau benthyg beiciau, digwyddiadau a sesiynau hyfforddi. Rhoddwyd anogaeth bellach ar gyfer teithio llesol trwy ymgysylltu â gweithleoedd, gan gynnwys cymryd rhan mewn ffeiriau swyddi ac eco-ddigwyddiadau, yn ogystal â chydweithio uniongyrchol gyda byrddau gwasanaethau cyhoeddus i gynyddu gwelededd ac ysbrydoli dewisiadau teithio mwy cynaliadwy.

    - Y Tu Mewn i Lywodraeth Cymru

Fel un o lofnodwyr y Siarter Teithio Iach, mae Llywodraeth Cymru fel cyflogwr yn ymroddedig i annog ei chydweithwyr i deithio’n iachach ac mewn ffordd fwy cynaliadwy. Sicrhawyd darparwr cynllun beicio i'r gwaith newydd, a oleuwyd gan ymgysylltiad helaeth â'r grŵp defnyddwyr beiciau.

Ym mis Medi 2024 canolbwyntiodd Rhwydwaith Byw'n Gynaliadwy Llywodraeth Cymru ar deithio llesol, gan gynnal tri digwyddiad gwahanol i gydweithwyr trwy gydol y mis. Roedd y rhain yn cynnwys:

- Taith feiciau dan arweiniad menywod gan arweinwyr teithiau beicio Breeze a hyfforddwyd gan British Cycling mewn cydweithrediad â'r Rhwydwaith Menywod Ynghyd.

- Gweminar cinio a dysgu a lywyddwyd gan y Prif Swyddog Gweithrediadau, gan gynnwys sesiynau gyda:

- TrC yn archwilio mentrau teithio llesol gan weithleoedd a chysylltiadau â thrafnidiaeth gyhoeddus.

- Living Streets yn rhannu eu rhaglen 'Walking Works' ar gyfer gweithleoedd

- rhiant, a rannodd fanteision e-feic cargo ar gyfer cymudo a danfon i ac o’r ysgol, ar ôl cael benthyg beic am ddim trwy brosiect E-Symud Sustrans.

- Digwyddiad galw heibio i ddysgu am wahanol fathau o feiciau gan Pedal Power a Sustrans, yn ogystal â gwybodaeth am y cynllun Beicio i'r Gwaith newydd.

Cynhaliwyd sesiwn Dr Bike ar y cyd ar gyfer cyflogeion Llywodraeth Cymru a thenantiaid Cyfoeth Naturiol Cymru ym mis Mawrth 2025, gyda galw uchel ac adborth cadarnhaol.

## Gweithredu ar Newid Hinsawdd

    - Hyb

Fe wnaeth hyb Llywodraeth Cymru ar gyfer byw’n wyrdd bob dydd – Gweithredu ar Newid Hinsawdd – lansio eu gwefan 'Dewisiadau Teithio Gwyrdd', a gyhoeddwyd gyntaf yn 2023.

Ac yntau wedi'i fwriadu ar gyfer y cyhoedd, mae’r hyb Gweithredu ar Newid Hinsawdd yn darparu awgrymiadau ymarferol i wneud dewisiadau gwyrddach, straeon ysbrydoledig am newid cadarnhaol, a chipolwg ar fanteision mynd yn wyrdd, fel arbed arian, rhoi hwb i iechyd a llesiant, diogelu natur, a helpu cymunedau lleol i ffynnu.

Mae'r dudalen teithio llesol yn eistedd o fewn yr ardal 'Dewisiadau Teithio Gwyrdd', ac yn amlygu pwysigrwydd cerdded, olwynio, sgwteru a beicio fel opsiynau teithio cynaliadwy. Mae'n annog pobl i ddechrau â theithiau byrion, gan gynllunio llwybrau ymlaen llaw, a chynnwys ffrindiau a theulu i wneud y profiad yn fwy pleserus.

Mae hefyd yn darparu dolenni i bethau fel y Map Rhwydwaith Teithio Llesol i helpu i ddod o hyd i lwybrau diogel ac yn awgrymu mentrau fel cerdded i'r ysgol a chynlluniau llogi e-feiciau i wneud teithio llesol yn fwy hygyrch.

Hefyd, mae'n pwysleisio manteision lleihau llygredd aer a sŵn ac yn cynnig cynghorion ar gyfer integreiddio teithio llesol fel rhan o arferion beunyddiol ac mae'n cynnwys astudiaethau achos, gan gynnwys un ar yr elusen beicio cynhwysol Pedal Power yng Nghaerdydd.

    - Cyfryngau Cymdeithasol

Mae Gweithredu ar Newid Hinsawdd yn hyrwyddo teithio cynaliadwy’n frwd trwy ymgyrchoedd ar y cyfryngau cymdeithasol. Maent yn tynnu sylw at ddigwyddiadau fel Diwrnod Heb Geir y Byd i annog pobl i archwilio dewisiadau eraill yn lle gyrru.

Mae eu deunydd hefyd yn cynnwys mentrau ledled Cymru fel sesiynau atgyweirio beiciau Momentwm a Gweithdy Beiciau Caerdydd, sy'n addysgu sgiliau cynnal a chadw beiciau hanfodol. Yn ystod Mis Cerdded i'r Ysgol ym mis Hydref 2024, fe wnaethant greu cynnwys gydag ysgolion allweddol fel Ysgol Gynradd Howardian yng Nghaerdydd lle mae hyd at 90% o ddisgyblion yn cerdded, olwynio neu feicio i'r ysgol.

    - Arolwg canfyddiadau a chamau gweithredu Newid Hinsawdd

Comisiynir yr arolwg Canfyddiadau a Chamau Gweithredu Newid Hinsawdd gan Lywodraeth Cymru i ddeall agweddau ac ymddygiadau'r cyhoedd mewn perthynas â mynd i'r afael â newid hinsawdd. Cyhoeddwyd data o'r ddwy don gyntaf ym mis Chwefror 2025. Arolwg canfyddiadau a gweithredoedd newid yn yr hinsawdd: ton 1 a 2 | LLYW. CYMRU

Yn y don gyntaf, gofynnwyd i'r ymatebwyr am ymddygiad teithio cynaliadwy. Yr arfer teithio mwyaf cyffredin oedd cerdded neu ddefnyddio cadair olwyn lle y bo'n bosibl (61%). Mae prif ganfyddiadau eraill ar deithio’n dangos bod gan ymatebwyr ag incwm aelwydydd uwch fynediad at fwy o gerbydau, mwy o gerbydau hybrid a thrydan, eu bod yn beicio'n amlach, yn teithio mewn awyren yn amlach ac yn mynd ar wyliau’n amlach nag ymatebwyr eraill.

Bydd deall agweddau ac ymddygiadau'r cyhoedd mewn perthynas â mynd i'r afael â newid hinsawdd yng nghyd-destun cerdded, olwynio a beicio’n helpu Llywodraeth Cymru i ganolbwyntio ymdrechion hyrwyddo a newid ymddygiad yn y dyfodol.

# Teithio llesol i'r ysgol

## Hyb Teithio Llesol i'r Ysgol

Mae sefydlu'r Hyb Teithio Llesol i'r Ysgol o fewn tîm teithio llesol Llywodraeth Cymru yn cydgrynhoi ymdrechion ac yn gwella cydlynu trwy gefnogi mentrau cyfredol fel y Grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau (LlDMC) a rhaglenni a ariennir yn uniongyrchol fel Teithiau Llesol a WOW Cerdded i’r Ysgol. Mae'r hyb hefyd yn mynd i'r afael â heriau trwy fentrau fel mapio mentrau teithio llesol, datblygu canllawiau Strydoedd Ysgol, a chydweithio gyda chydweithwyr yn Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru ym maes addysg. Y nod yw datblygu un pwynt ar gyfer cydlynu a chyflawni teithio llesol i ysgolion ledled Cymru.

Fe ganolbwyntiodd gweithgareddau'r Hyb ar y canlynol:

- Grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau a datblygu Strydoedd Ysgol

- Canllawiau Strydoedd Ysgol

- Rhaglenni hyrwyddo a newid ymddygiad a ariennir yn uniongyrchol, Teithiau Llesol a WOW Cerdded i’r Ysgol yng Nghymru

- Rhaglen beilot Cynlluniau Ysgol Teithio Llesol a gyflawnwyd gan Sustrans.

- Cydweithio gyda'r tîm Diogelwch ar y Ffyrdd ac awdurdodau lleol ar hyfforddiant beicio a hyfforddiant i gerddwyr

- Aelodau'r panel craffu ar gyfer achosion busnes a gyflwynwyd fel rhan o'r Rhaglen Gyfalaf Cymunedau Dysgu Cynaliadwy

- Cyswllt ar y cwricwlwm a'r fframwaith arolygu, yn ogystal â meysydd cysylltiedig, megis Pwysau Iach – Cymru Iach, Gweithgarwch Corfforol, Asesiadau Digonolrwydd Chwarae

- Cydweithio gyda’r arweinydd Teithio gan Ddysgwyr ar adolygiad o’r mesur a chanllawiau Teithio gan Ddysgwyr

- Ymgysylltu â rhanddeiliaid ar fforymau cenedlaethol allweddol, megis y Bwrdd Teithio Llesol, y Grŵp Teithio Llesol i'r Ysgol, y Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar Deithio Llesol i’r Ysgol (ASTNAG)

- Trefnu hyfforddiant a chynadleddau (gweler adran 10.2. i ddysgu mwy am y gynhadledd Teithiau Ysgol Iach ac Egnïol).

## Rhaglen WOW Cerdded i’r Ysgol 2023-25

Menter sy'n annog plant i gerdded i'r ysgol o leiaf unwaith yr wythnos yw Rhaglen WOW Cerdded i’r Ysgol Living Streets. Mae WOW yn gwobrwyo plant â bathodynnau casgladwy ac yn defnyddio themâu diddorol i hyrwyddo cerdded, gan wneud y daith i'r ysgol yn hwyl ac yn addysgiadol. Yn 2023-24, dyfarnwyd cyllid o £385,000 i Living Streets ar gyfer rhaglen WOW. Yn 2024-25, dyfarnwyd cyllid o £385,000 i roi’r cymorth isod ar gyfer WOW:

- Bwndel lansio ar gyfer ysgolion, gan gynnwys canllaw Offeryn Tracio Teithiau WOW, canllawiau ystafell ddosbarth, baner, tlws, llythyrau i rieni/gofalwyr a mwy.

- Bathodynnau WOW casgladwy, y mae disgyblion yn eu hennill bob mis am deithio'n llesol i'r ysgol o leiaf unwaith yr wythnos.

- Darparu ein meddalwedd bwrdd gwyn rhyngweithiol arloesol – Offeryn Tracio Teithiau WOW i blant gofnodi eu taith i'r ysgol.

- Cymorth a neilltuir gan gydlynydd prosiect i lansio a rhedeg WOW, gan gynnwys sesiynau hyfforddi staff a llysgenhadon o blith disgyblion, gwasanaethau ysgol a hyrwyddo Deg Uchaf WOW sy'n rhoi hwb i'r her.

- Gwasanaeth dathlu ac ymweliadau gan y masgot Strider, lle y bo'n bosibl.

Yn ystod 2023-2025, cefnogodd y prosiect dros 55,800 o ddisgyblion mewn 189 o ysgolion cynradd a 7,700 o ddisgyblion mewn 42 o ysgolion uwchradd dros y ddwy flynedd. Fe wnaeth 42,500 o ddisgyblion ar draws 178 o ysgolion cynradd fewngofnodi ar yr Offeryn Tracio Teithiau yn ystod blwyddyn academaidd 1af y prosiect. Fe wnaeth 38,400 o ddisgyblion ar draws 171 o ysgolion cynradd fewngofnodi i’r Offeryn Tracio Teithiau yn ystod 2il flwyddyn academaidd y prosiect.

Anogwyd disgyblion oedran cynradd i gerdded/olwynio i'r ysgol gan ddefnyddio WOW, prif raglen cerdded i'r ysgol Living Streets. Anogwyd disgyblion oedran uwchradd i gerdded/olwynio i'r ysgol gan ddefnyddio Camau Nesaf, rhaglen Living Streets ar gyfer disgyblion sy'n pontio i'r ysgol uwchradd, gan eu hannog i ystyried teithio’n llesol ac yna mynd i’r arfer o wneud hynny.

Ar draws ysgolion cynradd y prosiect, bu cynnydd o 20% (6.63 pwynt canran) mewn cerdded/olwynio (gan ddefnyddio cymhorthion symudedd, gan gynnwys cadeiriau olwyn neu gymhorthion cerdded ar olwynion) yr holl ffordd i'r ysgol o'i gymharu â'r llinell sylfaen.

Yn yr un cyfnod, bu cynnydd o 57% (25.10 pwynt canran) mewn teithiau llesol i'r ysgol (gan gynnwys cerdded/olwynio, beicio, sgwteru/sglefrio a Pharcio a Cherdded).

Mewn ysgolion uwchradd a gymerodd ran yn Camau Nesaf, dywedodd 51% o ddisgyblion eu bod wedi cerdded mwy oherwydd yr Her Cerdded Camau Nesaf, gyda chynnydd o 22% (7.7 pwynt canran) yn nifer y disgyblion a ddywedodd eu bod fel arfer yn cerdded/olwynio i'r ysgol a chynnydd o 22% (9.5 pwynt canran) ar gyfer teithio llesol.

Cafod mwy na 7,550 o ddisgyblion adnoddau a chymorth i ymgysylltu â'r Diwrnod Pontio. Cafodd mwy na 7,700 o ddisgyblion adnoddau a chymorth i gymryd rhan yn yr Her Gerdded.

## Rhaglen Teithiau Iach 2024-25

Nod y Rhaglen Teithiau Iach, a gyflawnir gan Sustrans Cymru, yw meithrin diwylliant o deithio llesol ymhlith plant ysgol, eu teuluoedd a staff ysgolion ledled Cymru. Mae'n darparu gweithgareddau ymarferol fel hyfforddiant sgiliau sgwteru a beicio i safonau cenedlaethol, gweithdai cynnal a chadw beiciau, monitro llygredd aer, ac archwiliadau o lwybrau cerdded diogel. Hefyd, mae'n cynnig arweiniad ar drefnu bysiau beicio a cherdded, gwersi yn yr ystafell ddosbarth am deithio llesol, a sesiynau sgiliau i rieni a chymuned ehangach yr ysgol. Gall ysgolion weithio tuag at y Wobr Ysgol Teithio Llesol; llwyfan sy'n eu tywys trwy gamau i gynyddu a chynnal teithio llesol. Mae'r rhaglen yn rhoi anogaeth i gydweithio gydag awdurdodau lleol i drefnu bod gwelliannau teithio i’r ysgol yn cyd-fynd â phrosiectau seilwaith teithio llesol ehangach.

Yn 2024-25, darparwyd cyllid o £420,000 ar gyfer y rhaglen Teithiau Iach. Dangosodd yr adroddiad diweddaraf ar gyfer 2023-24 fod teithio llesol rheolaidd i'r ysgol wedi cynyddu 12.0% ar gyfartaledd, a bod llai o ddisgyblion yn cael eu danfon i'r ysgol mewn car. Gostyngodd y defnydd o geir fel y dull arferol ar gyfer teithio i’r ysgol 14.7% mewn ysgolion a gyfranogodd. Yn ystod 2024-25 cyflwynodd Sustrans dros 800 o weithgareddau ar draws 105 o ysgolion fel rhan o Teithiau Iach, gan gyrraedd 13,000 o unigolion. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys atgyweirio 913 o feiciau a sgwteri, 124 o weithgareddau cynllunio llwybrau, 15 sesiwn Bikeability gyda 26 lleoliad yn cael beiciau a sgwteri naill ai ar fenthyg neu yn rhodd. Mae data cychwynnol ar gyfer 2024-25 yn dangos bod ysgolion a gyfranogodd wedi cofnodi dros 26,600 o deithiau llesol i'r ysgol a thros 37,000 o deithiau cynaliadwy. Mae'r ddau gategori hyn yn cyfateb i 45% a 62%, gyda theithiau mewn car yn rhoi cyfrif am 37%, o'r holl deithiau a gofnodwyd. Mae'r adroddiad terfynol ar gyfer 2024-25 yn cael ei werthuso'n allanol a bydd yn cael ei gyhoeddi ar ei ffurf derfynol ym mis Medi.

## Cynlluniau Ysgol Teithio Llesol (CYTLl)

Nod Llywodraeth Cymru yw bod pob ysgol yng Nghymru’n creu cynllun ysgol teithio llesol sy'n rhestru'r camau gweithredu y mae pob cymuned ysgol yn ymrwymo iddynt.

Mae Sustrans wedi datblygu banc rhad-ac-am-ddim o adnoddau i helpu ysgolion i ddatblygu cynllun, gan gynnwys canllaw cam-wrth-gam, templed ar gyfer cynllun y gellir ei lawrlwytho ac sydd ar gael ar-lein, enghreifftiau o gynlluniau ysgolion trefol a gwledig ac astudiaethau achos o ysgolion sydd wedi llwyddo i hyrwyddo teithio llesol trwy roi eu cynllun ar waith. A hwythau’n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru, mae'r adnoddau hyn yn rhad ac am ddim ac yn hygyrch i unrhyw un eu defnyddio trwy wefan Sustrans.

Erbyn diwedd 2024–25, roedd Sustrans ac awdurdodau lleol wedi rhoi cymorth i gwblhau 332 o Gynlluniau Ysgol Teithio Llesol, a’r rheiny'n cwmpasu ystod amrywiol o ysgolion gan gynnwys amgylcheddau prif ffrwd, gwledig, trefol ac Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).

Daeth cyllid ar gyfer y prosiect peilot CYTLl a gyflawnwyd gan Sustrans i ben ar ddiwedd 2024-25, ac mae'r cymorth i ysgolion i ddatblygu CYTLliau yn parhau trwy awdurdodau lleol, y rhaglen WOW, y Rhaglen Teithiau Iach, a thrwy argymhellion a gyflwynwyd yn ystod y panel craffu Cymunedau Dysgu Cynaliadwy.

## Cymunedau Dysgu Cynaliadwy

Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru yw'r brif raglen gyfalaf sy'n ariannu'r ystâd addysg. Mae'n hyrwyddo teithio llesol trwy integreiddio ystyriaeth i seilwaith cerdded a beicio fel rhan o'r arfarnu achosion busnes ar gyfer amgylcheddau addysgol. Mae hyn yn ceisio sicrhau bod datblygiadau mewn perthynas ag ysgolion a cholegau addysg bellach newydd a phresennol yn blaenoriaethu llwybrau cerdded a llwybrau beicio diogel a hygyrch, gan annog myfyrwyr a staff i fabwysiadu dulliau teithio iachach, mwy llesol.

Yn 2024-25, adolygwyd 40 o achosion busnes ar gyfer lleoliadau addysg newydd neu wedi'u hadnewyddu, gan gynnwys Rhaglenni Amlinellol Strategol (RhAS) gan bob awdurdod lleol a choleg yng Nghymru. Cynigion cychwynnol sy'n amlinellu cynlluniau hirdymor ar gyfer gwelliannau seilwaith addysgol yw Rhaglenni Amlinellol Strategol ac mae craffu gan yr Hyb yn rhoi cyfle, ar adeg gynnar, i sicrhau bod goblygiadau teithio yn cael eu hystyried yn briodol fel rhan o'r strategaeth lleoli.

Mae gweithio ar y cyd gyda chydweithwyr addysg, o fewn Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol a'r sector ehangach, wedi galluogi'r Hyb i hyrwyddo a hybu cerdded, olwynio a beicio i'r ysgol ymhellach.

Er enghraifft, mae datblygu adeilad ysgol newydd ar gyfer Ysgol Sant Richard Gwyn, ym Mro Morgannwg, wedi cymryd camau cadarnhaol ymlaen i wella’r diogelwch a’r apêl i gerddwyr a beicwyr trwy uwchraddio'r isffordd leol â goleuadau gwell, torri coed a oedd wedi gordyfu a chynnwys creu lleoedd gyda gwaith celf gan ddisgyblion.

Mae safle newydd Ysgol Treferthyr yng Nghricieth, Gwynedd wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer y dysgwyr sy'n teithio'n llesol i'r ysgol. Cafodd yr ysgol ei hadleoli i gyrion y dref; fodd bynnag, oherwydd craffu cynnar ar y cynigion gan y tîm teithio llesol, llwyddodd swyddogion addysg a theithio llesol o fewn yr awdurdod lleol, ochr yn ochr â swyddog Teithiau Iach Sustrans, i weithio gyda'i gilydd i ddarparu llwybr cerdded, olwynio a beicio sy'n cysylltu'r ysgol newydd ag ystâd breswyl fawr. Mae'r awdurdod lleol hefyd wedi cyfyngu ar fynediad i gerbydau modur ar hyd lôn ar ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol.

## Polisi Chwarae

Yn dilyn adroddiad yr Adolygiad Gweinidogol o Chwarae, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2023, un o’r argymhellion allweddol oedd mabwysiadu dull strategol o ymdrin â digonolrwydd chwarae ar draws holl feysydd polisi Llywodraeth Cymru. Mae'r tîm Polisi Teithio Llesol yn aelodau o'r Rhwydwaith Hyrwyddwyr Chwarae, sy'n amcanu at annog aelodau i feddwl am chwarae a sut y mae'n cysylltu â'u meysydd polisi hwy eu hunain. Yn ystod 2024-25, fe ymgysylltwyd â’r rhwydwaith ynghylch y cysylltiadau â chwarae yn y canllawiau Strydoedd Ysgol, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2025, a oedd hefyd yn cynnwys astudiaeth achos Stryd Chwarae. Mae'r tîm hefyd yn rhan o grŵp yr Adolygiad Chwarae Gweinidogol a'i Fwrdd Gweithredu, sy'n cynrychioli teithio llesol ac yn sicrhau bod polisïau’n cyd-fynd â’i gilydd.

## Pwysau Iach Cymru Iach

Mae cydweithio traws-bolisi ar weithgarwch corfforol a materion iechyd ehangach yn parhau i fod yn faes pwysig. Pwysau Iach Cymru Iach (PICI) yw'r strategaeth ordewdra drosfwaol ar gyfer Cymru, gyda chyrhaeddiad traws-sector eang. Cafodd mesurau sy'n gysylltiedig â theithio llesol eu hintegreiddio yn strategaeth PICI, gan gysoni ein hymdrechion i hyrwyddo gweithgarwch corfforol trwy deithiau pob dydd.

## Estyn

Yn ystod cyfnod 2024–25, ymgysylltodd yr Hyb Ysgolion ag Estyn ar sawl achlysur i archwilio'r potensial i ymgorffori teithio llesol yn fframweithiau arolygu Estyn. Trwy'r trafodaethau hyn, eglurwyd fod natur y tri maes arolygu allweddol eang yn golygu nad oedd modd adnabod teithio llesol fel ffocws penodol o fewn arolygiadau.

Fodd bynnag, argymhellwyd y gallai partneriaid cyflawni rannu enghreifftiau o adroddiadau arolygu lle cafodd teithio llesol ei amlygu fel arfer da, er mwyn annog ysgolion eraill i fabwysiadu dulliau tebyg. Yn dilyn adolygiad o adroddiadau Estyn a oedd yn cyfeirio at deithio llesol, canfu'r Hyb fod cyfeiriadau o’r fath wedi’u cynnwys yn bennaf o fewn y maes arolygu 'Lles, gofal, cymorth ac arweiniad'.

Hefyd, awgrymodd Estyn y gallai adolygiad thematig sy'n canolbwyntio ar deithio llesol ddarparu gwerthusiad mwy cynhwysfawr o’r modd y caiff ei roi ar waith mewn ysgolion. Byddai angen i adolygiad o'r fath gael ei gomisiynu’n ffurfiol.

## Teithio gan Ddysgwyr

Trwy gydol 2024–25, bu’r Tîm Polisi Teithio Llesol yn cydweithio’n agos gyda'r Tîm Teithio gan Ddysgwyr i ddarparu adborth ar y Cod Teithio gan Ddysgwyr, gan sicrhau ei fod yn cyd-fynd â blaenoriaethau ac iaith lle mae teithio llesol yn y cwestiwn. Ar ôl cyhoeddi'r Adroddiad Argymhellion Teithio gan Ddysgwyr, fe wnaethom gyfrannu at ddiweddaru'r ddogfen Canllawiau Gweithredol Teithio gan Ddysgwyr. Er bod y ddeddfwriaeth yn dal i fod yn ddigyfnewid, fe wnaethom ganolbwyntio ar gryfhau'r canllawiau ynghylch teithio llesol i'r ysgol.

## Hyfforddiant i Feicwyr a Cherddwyr

Caiff Hyfforddiant Beicio yn ôl y Safonau Cenedlaethol a Hyfforddiant i Gerddwyr Ifainc, a adwaenir yn gyffredin fel Kerbcraft, eu darparu drwy'r Grant Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd, a reolir gan dîm Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru. Ar gyfer 2024–25, roedd y cyllid yn cynnwys £687,924 ar gyfer hyfforddiant beicio a £698,487 ar gyfer Kerbcraft.

Ar draws yr holl awdurdodau lleol, cafodd cyfanswm o 15,049 o blant hyfforddiant Cerddwyr Ifainc, a chafodd 16,216 o blant Hyfforddiant Beicio yn ôl y Safonau Cenedlaethol, gyda chyfanswm cyfunol o 31,265 o ddisgyblion wedi'u hyfforddi.

# Meithrin capasiti

## Academi Teithio Llesol

A hithau’n cael ei darparu gan TrC ar ran Llywodraeth Cymru, nod y rhaglen hyfforddi Academi Teithio Llesol a lansiwyd yn 2023-24 yw adnabod a datblygu hyfforddiant sy'n canolbwyntio ar gerdded, olwynio a beicio ar gyfer gweithwyr proffesiynol ac arweinwyr, trwy:

- Gefnogi twf yng nghapasiti ac arbenigedd awdurdodau lleol (ALl),

- Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am gerdded, olwynio a beicio ar draws pob lefel o fewn ALlau (swyddogion, uwch reolwyr ac Aelodau),

- Hyfforddi a datblygu gweithwyr proffesiynol (cynulleidfa amlddisgyblaethol) i ddarparu ymyriadau effeithiol, arloesol ac o ansawdd da.

Gweithgarwch yn 2024-25:

- Hyfforddiant Archwilio Llwybrau ar gyfer swyddogion awdurdodau lleol

- Cynhadledd yr Academi Teithio Llesol yn Llys Cadwyn ym mis Tachwedd

- Ymgysylltu â phrifysgolion a cholegau gan gynnwys Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Coleg Grŵp Llandrillo Menai, PDC a Wrecsam

- Comisiynu Modiwlau Hyfforddiant Dylunio

## Swyddfa Ddylunio Teithio Llesol

Sefydlwyd y Swyddfa Ddylunio Teithio Llesol yn 2023-24 ac mae'n rhan o Trafnidiaeth Cymru. Mae'r Swyddfa Ddylunio’n darparu cyngor ac arbenigedd technegol ar gyfer awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru.

Meysydd Ffocws yn 2024-25:

- Meithrin Capasiti: Sefydlu ac ehangu'r tîm.

- Adolygu Prosesau: Adolygu prosesau creu lleoedd mewnol, prosesau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) ac ansawdd dylunio TrC. Adnabod bylchau.

- Offer newydd: Datblygu offeryn asesu lleoedd/ansawdd drafft ar gyfer cyfnewidfeydd mewn gorsafoedd a rhyngwynebau gorsafoedd/aneddiadau.

- Adolygiadau Dylunio: Cynnal adolygiadau o gynlluniau o bob cwr o Gymru a rhoi cyngor a hyfforddiant i awdurdodau lleol.

- Prosiectau Dylunio: Cymryd rhan mewn pwyso a mesur opsiynau ar gyfer coridor Teithio Llesol ym Mro Morgannwg, dylunio ramp mynediad yn Wrecsam (tir rheilffordd sy'n cysylltu platfform â'r briffordd fabwysiedig), a gweithredu ‘hangars’ beiciau.

- Paratoi ar gyfer Adolygiad o Ganllawiau’r Ddeddf Teithio Llesol (CDdTLl): Paratoi ar gyfer adolygu Canllawiau’r Ddeddf Teithio Llesol yn 2025-26.

- Rôl y Prif Ddylunydd: Cyflawni rôl y Prif Ddylunydd o dan y Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) (CDM).

# Datblygu cymuned ymarfer

## Grŵp Swyddogion Teithio Llesol (GSTLl)

Mae TrC wedi sefydlu sesiynau ar-lein bob deufis, sydd wedi bod yn rhedeg trwy gydol 2024-25 gyda niferoedd da’n eu mynychu. Mae'r rhain yn dwyn ynghyd swyddogion teithio llesol awdurdodau lleol, Trafnidiaeth Cymru (TrC), rhanddeiliaid allweddol a Llywodraeth Cymru. Mae'n meithrin cymuned ymarfer gydweithredol lle mae aelodau'n gofyn cwestiynau, yn codi heriau, ac yn cael diweddariadau gan gydweithwyr polisi a chyflawni. Mae eitem sefydlog newydd ar yr agenda’n galluogi awdurdodau lleol dynnu sylw at gyflawniadau allweddol, gan hybu dysgu parhaus a galluogi swyddogion teithio llesol i rannu arfer gorau ledled Cymru.

## Cynhadledd Teithiau Ysgol Iach a Llesol

Roedd y Gynhadledd Teithiau Ysgol Iach a Llesol, a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2025, yn llwyfan deinamig ar gyfer meithrin cymuned ymarfer ymhlith addysgwyr, llunwyr polisi, cynllunwyr trefol, ac arweinwyr cymunedol, gyda thros 120 yn bresennol. Trwy raglen amrywiol o sesiynau llawn, gweithdai a sesiynau rhyngweithiol, galluogodd y digwyddiad gyfranogwyr i rannu gwybodaeth, cyd-greu datrysiadau, ac adeiladu rhwydweithiau proffesiynol parhaol. Cafwyd sesiynau ymarferol fel taith gerdded a roddodd gyfle ymarferol i asesu a thrafod llwybrau teithio i’r ysgol yn y byd go iawn a'r cyfle i roi cynnig ar feiciau wedi'u haddasu, gan danlinellu pwysigrwydd symudedd cynhwysol. Fe wnaeth yr elfen dysgu-trwy-brofiad hon helpu i bontio damcaniaeth ac ymarfer, gan annog y rhai a oedd yn bresennol i fyfyrio ynglŷn â sut i gymhwyso mewnwelediadau yn eu cymunedau eu hunain.

# Atodiad – Monitro’r Cynllun Cyflawni Teithio Llesol

Erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2024-25, allan o 65 o gamau gweithredu yn y Cynllun Cyflawni Teithio Llesol, mae 14 wedi'u cwblhau, 42 ar y gweill, 2 heb ddechrau, 5 ar saib, a 2 wedi'u disodli.

ATDP.1 – Adolygu gweithrediad y Bwrdd Teithio Llesol

Statws: Heb ddechrau
Yr hyn sy'n digwydd: Bydd hyn yn cael ei wneud yn 2026, fel a gynlluniwyd.

ATDP.2 – Datblygu fframwaith asesu ar gyfer galluoedd cyflawni

Statws: Wedi’i ddisodli
Yr hyn sy'n digwydd: Mae'r cam gweithredu hwn wedi cael ei ddisodli gan waith ar y fframwaith cyllido rhanbarthol.

ATDP.3 – Gosod targedau teithio llesol cenedlaethol a lleol

Statws: Heb ddechrau
Yr hyn sy'n digwydd: Bydd y gwaith yn dechrau unwaith y bydd data arolwg teithio newydd ar gael.

ATDP.4 – Dod ag adrannau newydd y Ddeddf Teithio Llesol i rym a chreu canllawiau ar hyrwyddo teithio llesol i leihau llygredd aer

Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy'n digwydd: Dechreuodd ym mis Ionawr 2025. Canllawiau drafft wedi’u rhannu gydag awdurdodau lleol; fersiwn derfynol yn yr arfaeth ar gyfer mis Hydref 2026.

ATDP.5 – Adolygu a diweddaru TAN18 (canllawiau cynllunio)

Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy'n digwydd: Mae gwaith cwmpasu ar y gweill. Disgwylir yn 2027.

ATDP.6 – Sicrhau bod y Grŵp Cynghori ar Ddatblygu Seiliedig ar Leoedd yn elwa ar y syniadau diweddaraf am deithio llesol

Statws: Wedi’i gwblhau
Yr hyn sydd wedi digwydd: Adroddiad terfynol wedi’i gyhoeddi ym mis Mehefin 2024.

ATDP.7 – Cyflwyno proses cam wrth gam newydd ar gyfer prosiectau teithio llesol

Statws: Ar y gweill, oedi wedi bod
Yr hyn sy'n digwydd: Mae'r gwaith yn mynd rhagddo a disgwylir iddo orffen erbyn mis Mawrth 2027.

ATDP.8 – Adolygiad parhaus o ganllawiau statudol y Ddeddf Teithio Llesol

Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy'n digwydd: Mae'r adolygiad ar y gweill ac ymgynghoriad yn yr arfaeth ar gyfer hydref 2025.

ATDP.9 – Parhau i fuddsoddi yn rhaglen y Gronfa Teithio Llesol

Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy'n digwydd: Mae’r Gronfa Teithio Llesol yn parhau gyda dyraniad llai yn 2025–26 ond bydd yn cael ei gogynnwys ym mecanwaith cyllido’r grant rhanbarthol mewn blynyddoedd yn y dyfodol.

ATDP.10 – Rheoli a mireinio'r rhaglen grant

Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy'n digwydd: Grantiau wedi’u dyfarnu ar amser; mae cymorth yn parhau yn 2025–26, gan ddisgwyl newidiadau o dan fecanwaith cyllido’r grant rhanbarthol. Bydd gwersi a ddysgwyd o raglen y Gronfa Teithio Llesol yn cael eu rhannu.

ATDP.11 – Rhoi cymorth i awdurdodau lleol gyflawni

Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Cymorth parhaus yn cael ei roi gan Trafnidiaeth Cymru a Sustrans.

ATDP.12 – Datblygu rhaglen hyfforddi ar gyfer arweinwyr ac ymarferwyr

Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Cyrsiau cychwynnol wedi’u darparu ledled Cymru; rhagor o fodiwlau yn dod yn hydref 2025.

ATDP.13 – Sefydlu'r Hyb Teithio Llesol

Statws: Wedi’i gwblhau
Yr hyn sydd wedi digwydd: Mae'r tîm dylunio yn Trafnidiaeth Cymru yn ei le ac yn tyfu.

ATDP.14 – Cyfeirio at fframweithiau caffael presennol

Statws: Wedi’i gwblhau
Yr hyn sydd wedi digwydd: Canllawiau wedi’u cyhoeddi i awdurdodau lleol ym mis Mawrth 2025.

ATDP.15 – Mynd i'r afael â bylchau yn y fframwaith pan fo angen

Statws: Wedi’i gwblhau 
Yr hyn sydd wedi digwydd: Nid oes angen camau gweithredu pellach yn dilyn cais am adborth gan gynghorau ac nid adnabuwyd unrhyw ofynion ychwanegol (yn gysylltiedig ag ATDP.14).

ATDP.16 – Datblygu fframwaith monitro cenedlaethol

Statws: Wedi’i gwblhau
Yr hyn sydd wedi digwydd: Fe’i cyhoeddwyd ym mis Chwefror 2025; bydd diweddariadau’n dilyn unwaith y bydd data Arolwg Teithio Cenedlaethol Cymru ar gael.

ATDP.17 – Cyhoeddi data blynyddol

Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Fframwaith wedi'i boblogi â’r data sydd ar gael ar hyn o bryd; data Arolwg Teithio Cenedlaethol Cymru i fod ar gael am y tro cyntaf yn 2026.

ATDP.18 – Datblygu canllawiau monitro data ar lefel cynlluniau

Statws: Ar y gweill*
Yr hyn sy’n digwydd: Pecyn cymorth monitro lleol wedi cael ei ddatblygu a'i gyhoeddi i awdurdodau lleol; mae gwaith ar ei gyhoeddi’n ehangach yn mynd rhagddo.

*Wedi'i gwblhau ym mis Mai 2025

ATDP.19 – Cefnogi cynghorau gyda chynlluniau monitro

Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Mae hyfforddiant a phecynnau cymorth wedi cael eu darparu.

ATDP.20 – Gwerthuso manteision creu fframwaith neu wasanaeth cenedlaethol ar gyfer monitro gweithgareddau

Statws: Ar y gweill, oedi wedi bod
Yr hyn sy’n digwydd: Dadansoddiad o’r bylchau i gael ei gynnal yn 2025–26.

ATDP.21 – Nodi tref arddangos

Statws: Wedi’i gwblhau
Yr hyn sydd wedi digwydd: Dewiswyd a chadarnhawyd y Drenewydd fel y dref arddangos.

ATDP.22 – Datblygu a gweithredu cynllun ymgysylltu ar gyfer tref arddangos

Statws: Ar y gweill, oedi wedi bod
Yr hyn sy’n digwydd: Cynllun drafft wedi'i baratoi; mae digwyddiadau rhanddeiliaid yn yr arfaeth.

ATDP.23 – Datblygu cynllun monitro a llinell sylfaen ar gyfer tref arddangos

Statws: Ar y gweill, oedi wedi bod
Yr hyn sy’n digwydd: Dechreuodd arolygon a gwaith i gasglu data sylfaenol yn hydref 2024; mae gwaith i gasglu data ychwanegol ar draffig ar y gweill, cynllun monitro ehangach wrthi’n cael ei ddatblygu.

ATDP.24 – Datblygu cynllun gweithredu a chyflwyno mesurau ar gyfer tref arddangos

Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Cynllun i'w gwblhau erbyn mis Mawrth 2026.

ATDP.25 – Monitro a gwerthuso’r dref arddangos yn barhaus

Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Dechreuodd arolygon a gwaith casglu data yn hydref 2024; mae gwaith i gasglu data ar draffig ar y gweill, cynllun monitro ehangach yn cael ei ddatblygu.

ATDP.26 – Lansio cynlluniau braenaru

Statws: Wedi’i gwblhau
Yr hyn sydd wedi digwydd: Prosiectau cychwynnol wedi'u dethol.

ATDP.27 – Datblygu rhaglenni braenaru

Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Rhagor o brosiectau i gael eu hychwanegu dros amser.

ATDP.28 – Monitro a gwerthuso rhaglenni braenaru

Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Cynllun monitro’n cael ei ddatblygu ar gyfer prosiectau cyfredol.

ATDP.29 – Datblygu Ymgyrch Gweithredu ar Newid Hinsawdd

Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Yr ymgyrch yn parhau gyda negeseuon cryf ynglŷn â theithio llesol.

ATDP.30 – Ymgorffori teithio llesol mewn ymgyrchoedd

Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Dim cyfleoedd newydd wedi'u hadnabod eto.

ATDP.31 – Hyrwyddo newidiadau i Reolau’r Ffordd Fawr ar gyfer defnyddwyr ffyrdd agored i niwed
Statws: Ar y gweill, oedi wedi bod
Yr hyn sy’n digwydd: Ymgyrchoedd lleol yn unig; nid oes ymgyrch cenedlaethol yn yr arfaeth eto.

ATDP.32 – Cynnwys teithio llesol yn ymgyrchoedd TrC
Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Roedd yr ymgyrch Rhwydwaith Cymdeithasol Go Iawn yn cynnwys cyfeiriad at deithio llesol. Mae ymgyrch O’r Cledrau i’r Llwybrau wedi cael ei lansio gyda phartneriaid. Mae TrC mewn cysylltiad â’r tîm Gweithredu ar Newid Hinsawdd i gefnogi ymgyrchoedd.

ATDP.33 – Cyhoeddi pecyn hyrwyddo ar gyfer awdurdodau lleol
Statws: Wedi’i gwblhau
Yr hyn sydd wedi digwydd: Pecyn cymorth wedi’i gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2024 ac yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd ag adnoddau newydd.

ATDP.34 – Gwella MapDataCymru
Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Mae hyfforddiant ac ymgyngoriadau gydag awdurdodau lleol yn mynd rhagddynt.

ATDP.35 – Adroddiad ar welliannau i rwydweithiau lleol
Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Cyfrifoldeb awdurdodau lleol, cynnydd yn cael ei dracio trwy adroddiadau a MapDataCymru.

ATDP.36 – Gweithio gydag awdurdodau lleol i ymgorffori teithio llesol mewn cynlluniau priffyrdd
Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Mae TrC yn parhau i gynghori ar brosiectau.

ATDP.37 – Darparu llwybrau ar draws ffiniau
Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Offeryn System Gwybodaeth Ddaearyddol yn cael ei ddatblygu i adnabod a blaenoriaethu llwybrau. Bydd hyn yn bwydo i mewn i waith cynllunio trafnidiaeth rhanbarthol ar lefel Cydbwyllgorau Corfforedig.

ATDP.38 – Diweddaru’r offeryn blaenoriaethu 
Statws: Ar y gweill, oedi wedi bod
Yr hyn sy’n digwydd: Offeryn blaenoriaethu wedi’i ddatblygu ac yn cael ei ddefnyddio gan awdurdodau lleol; diweddariadau pellach ar y gweill.

ATDP.39 – Gwella'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol
Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Cyllid wedi'i ddyrannu; gwelliannau a gyflwynwyd ac yn parhaus.

ATDP.40 – Integreiddio ymyriadau teithio llesol ar y Rhwydwaith Ffyrdd Strategol â rhwydweithiau awdurdodau lleol
Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Cynlluniau allweddol ar y gweill mewn nifer o leoliadau.

ATDP.41 – Dileu rhwystrau ar lwybrau
Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Gwaith i gael gwared ar rwystrau wedi cael ei ariannu a'i gyflawni gan 5 awdurdod lleol yn 2024–25 gan ddefnyddio'r Gronfa Teithio Llesol.

ATDP.42 – Sefydlu proses adolygu dyluniadau
Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Adolygiadau o ddyluniadau’n cael eu cynnal. Mae'r broses yn cael ei mireinio gydag adborth.

ATDP.43 – Prosiect peilot hangars beiciau
Statws: Ar y gweill, oedi wedi bod
Yr hyn sy’n digwydd: Ffrwd waith cymdeithasau tai yn mynd rhagddi'n dda gyda lleoliadau peilot wedi'u hadnabod, gwaith caffael wedi'i gwblhau, gwaith gosod yn yr arfaeth ar gyfer haf 2025 i'w gwblhau yn hydref 2025; ffrydiau gwaith ‘hangars’ beiciau ar y stryd a gorsafoedd rheilffordd hefyd yn mynd rhagddi.

ATDP.44 – Gwerthuso’r cynllun E-symud
Statws: Wedi’i gwblhau
Yr hyn sydd wedi digwydd: Adroddiad gwerthuso terfynol wedi'i gyflwyno.

ATDP.45 – Trosglwyddo’r Fflyd E-symud 
Statws: Wedi’i gwblhau
Yr hyn sydd wedi digwydd: Trosglwyddwyd y mwyafrif o'r fflyd i grwpiau cymunedol a dielw; rhan o'r fflyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cynllun Gweithleoedd Iach.

ATDP.46 – Cynllunio cynllun benthyciadau di-log
Statws: Ar saib
Yr hyn sy’n digwydd: Heb symud ymlaen oherwydd gofynion cyllid refeniw.

ATDP.47 – Cefnogi grwpiau beiciau cynhwysol
Statws: Ar y gweill, oedi wedi bod
Yr hyn sy’n digwydd: Gwaith cwmpasu rhagarweiniol wedi'i wneud, ar saib ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau capasiti.

ATDP.48 – Creu cyfeiriadur beiciau cynhwysol
Statws: Wedi’i gwblhau
Yr hyn sydd wedi digwydd: Cyfeiriadur a fforwm yn cael eu cynnal gan Pedal Power.

ATDP.49 – Ehangu argaeledd beiciau i’w llogi
Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Astudiaeth ar y gweill i archwilio opsiynau ehangach; achos busnes ar gyfer llogi gan ddychwelyd i'r man gwreiddiol mewn gorsafoedd rheilffordd wrthi’n cael ei adolygu. Gwaith ar brosiectau peilot ar y gweill.

ATDP.50 – Gwella llwybrau teithio llesol i gyfnewidfeydd trafnidiaeth
Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Gwaith ar Gynlluniau Rhwydwaith Gorsafoedd yn mynd rhagddo ledled Cymru. Teithio llesol i gyfnewidfeydd trafnidiaeth wedi'i gynnwys ym mhob Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol.

ATDP.51 – Cynyddu lleoedd ar gyfer beiciau ar drenau
Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Trenau newydd ac wedi’u huwchraddio’n cael eu cyflwyno; mae llinell Calon Cymru bellach yn gweithredu cerbydau wedi’u neilltuo ar gyfer beiciau.

ATDP.52 – Gwella cyfleusterau storio beiciau ar fysiau
Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Achos busnes wrthi’n cael ei ddatblygu ar gyfer integreiddio beiciau a bysiau i adnabod opsiynau posibl.

ATDP.53 – Ychwanegu teithio llesol at y llwyfan tocynnu
Statws: Ar y gweill, oedi wedi bod
Yr hyn sy’n digwydd: Rhan o brosiect integreiddio Un Rhwydwaith ehangach TrC.

ATDP.54 – Ehangu hyfforddiant beicio mewn ysgol
Statws: Ar saib
Yr hyn sy’n digwydd: Wedi darparu cyllid ychwanegol i awdurdodau lleol yn 2024–25; ar saib ar hyn o bryd oherwydd diffyg argaeledd cyllid refeniw.

ATDP.55 – Gwella cysondeb hyfforddiant beicio yn ôl y safonau cenedlaethol
Statws: Ar saib
Yr hyn sy’n digwydd: Cynlluniau i roi goruchwyliaeth i Ymddiriedolaeth Bikeability Trust ar saib oherwydd capasiti ac argaeledd cyllid refeniw.

ATDP.56 – Ehangu hyfforddiant beicio cynhwysol
Statws: Ar saib
Yr hyn sy’n digwydd: Wedi darparu cyllid ychwanegol i awdurdodau lleol yn 2024–25 sy’n targedu hyfforddiant beicio cynhwysol yn benodol; ar saib ar hyn o bryd oherwydd argaeledd cyllid refeniw.

ATDP.57 – Cyhoeddi canllawiau Strydoedd Ysgol
Statws: Wedi’i gwblhau
Yr hyn sydd wedi digwydd: Canllawiau wedi’u cyhoeddi ym mis Mawrth 2025.

ATDP.58 – Buddsoddi yn y Grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau 
Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Mae'r cyllid yn parhau gyda llai o ddyraniad yn 2025–26 ond bydd yn cael ei ogynnwys ym mecanwaith cyllido’r grant rhanbarthol yn y blynyddoedd sydd i ddod.

ATDP.59 – Cysoni Llwybrau Diogel â’r Gronfa Teithio Llesol
Statws: Wedi’i ddisodli
Yr hyn sy’n digwydd: Heb ei symud ymlaen oherwydd cynlluniau i gyflwyno mecanwaith cyllido’r grant rhanbarthol.

ATDP.60 – Cefnogi mentrau teithio llesol gan ysgolion
Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Rhaglen Teithiau Iach a rhaglenni Cerdded i'r Ysgol yn weithredol ledled Cymru mewn ysgolion.

ATDP.61 – Caffael rhaglen ysgol newydd
Statws: Wedi’i gwblhau
Yr hyn sydd wedi digwydd: Dechreuodd rhaglen Teithiau Iach newydd ym mis Ebrill 2024.

ATDP.62 – Cefnogi Cynlluniau Ysgolion Teithio Llesol
Statws: Wedi’i gwblhau
Yr hyn sydd wedi digwydd: Adnoddau ar gael i awdurdodau lleol ac ysgolion. Mae Cynlluniau Ysgolion Teithio Llesol bellach yn un o’r rhagamodau ar gyfer cyllid Llwybrau Diogel mewn Cymunedau.

ATDP.63 – Ehangu’r Siarter Teithio Iach
Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Trafodaethau'n parhau gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a TrC.

ATDP.64 – Datblygu strategaeth diogelwch ar y ffyrdd
Statws: Ar y gweill
Yr hyn sy’n digwydd: Cynllun Partneriaeth Diogelwch ar y Ffyrdd newydd wrthi’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd gyda strwythur llywodraethu ategol newydd.

ATDP.65 – Ymgynghori ar bwerau parcio ar balmentydd
Statws: Ar saib
Yr hyn sy’n digwydd: Yn disgwyl am benderfyniadau Llywodraeth y DU.